

Gala redakcija, 2013.gada 22.septembris

Saturs

[Ievads 2](#_Toc366955219)

[I. Stratēģiskā daļa 3](#_Toc366955220)

[a) Resursi un priekšrocības 3](#_Toc366955221)

[b) Specializācija 4](#_Toc366955222)

[c) Vidēja termiņa mērķi 5](#_Toc366955223)

[e) Prioritātes un rīcības virzieni 7](#_Toc366955224)

[f) Rezultatīvie rādītāji 9](#_Toc366955225)

[II. Rīcības plāns 11](#_Toc366955226)

[g) Darbības un pasākumi 11](#_Toc366955227)

[h) Investīciju plāns 27](#_Toc366955228)

[III. Uzraudzība 48](#_Toc366955229)

[IV. Sabiedrības līdzdalība 50](#_Toc366955230)

# Ievads



Attīstības programmas 2.daļa „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” ir Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam sastāvdaļa, kas izstrādāta, pamatojoties uz pilsētas pašreizējās situācijas analīzi un stratēģiskās plānošanas darba rezultātiem.

# **I. Stratēģiskā daļa**

# a) Resursi un priekšrocības

Jūrmalas pilsētu raksturo šādu resursu un priekšrocību pieejamība, kas nosaka pilsētas attīstību līdz šim un noteiks to arī nākotnē:

* Eiropā unikāls klimatiskais un balneoloģiskais kūrorts ar lielu dabas dziedniecisko resursu dažādību;
* 25,6 km gara, plata smilšu pludmale Baltijas jūras Rīgas jūras līča krastā;
* Trīs veidu dabisko minerālūdeņu („Ķemeri – Jaunķemeri”) un dūņu („Slokas purvs”) atradnes – vienas no retajām šī resursa atradnēm Ziemeļeiropā;
* Esoši kūrorta uzņēmumi – kūrorta rehabilitācijas centri, sanatorijas un viesnīcas;
* Senas kūrorta un ārstniecības tradīcijas, starptautiskā atpazīstamība;
* Pievilcīga pilsētvide, kuru veido plašas apstādījumu teritorijas un liels skaits ēku ar augstu kultūrvēsturisko vērtību;
* Pilsētas rietumu daļā atrodas Ķemeru nacionālais parks – teritorija ar labi saglabātām dabas vērtībām;
* Pilsētai cauri plūst Lielupe, veidojot 32 km garu ūdensmalu;
* Atrašanās Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā – Rīgas centrs atrodas 22 km no Jūrmalas centra Majoros;
* Jūrmalas centrs atrodas 13 km no Rīgas starptautiskās lidostas;
* Pilsētu šķērso dzelzceļa līnija, pa kuru dienā pasažieru vilciens kursē vairāk nekā 30 reizes;
* Pilsētā atrodas Lielupes osta;
* Plašas izglītības ieguves iespējas;
* Plašs veselības aprūpes pakalpojumu piedāvājums;
* Augsts pašvaldībai piederošu un piekritīgu zemju īpatsvars.

# b) Specializācija

Zemāk sniegts Jūrmalas pilsētas esošo un perspektīvo ekonomiskās attīstības iespēju un virzienu izvērtējums, salīdzinot situāciju 2012. gadā un uzstādījumus 2020.gadam:

|  |  |
| --- | --- |
| 2012 | 2020 |
| Starptautiski pazīstama atpūtas vieta  Latvijā Jūrmalas īpašā starptautiskā nozīme netiek pietiekami novērtēta – Jūrmala valsts līmenī tiek uzskatīta par vienu no republikas pilsētām, nevis starptautiskas nozīmes centru.  Jūrmalas naktsmītnēs gadā tiek apkalpoti vairāk, kā 100 000 cilvēku, no kuriem vairāk, kā 70% ir ārvalstnieki.  Lielākā daļa ārvalstu viesu ir no Krievijas (29,9%), Igaunijas (9%) un Lietuvas (7%).  Vidējais nakšņojumu skaits uz vienu viesi samazinās, 2011.gadā sasniedzot 3,7 diennaktis.  Lai gan Jūrmalā joprojām saglabājas izteikta apmeklējumu sezonalitāte (vasarā viesu skaits ir lielāks, nekā citos gadalaikos), šī atšķirība mazinās.  Jūrmala starptautiski vairāk pazīstama kā atpūtas un kultūras pasākumu norises vieta un mazākā mērā – kā ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta. Daļēji ir zaudēta agrāk uzkrātā kūrorta resursu izmantošanas pieredze, pilsētas kūrortresursu un to pielietojuma izpēte notiek neregulāri. | **Starptautiskas nozīmes kūrorts**  Latvijā Jūrmalas īpašais potenciāls valsts ekonomikas attīstībā tiek novērtēts, Jūrmala tiek pozicionēta kā starptautiskas nozīmes specializētā pilsēta.  Jūrmalas naktsmītnēs gadā tiek apkalpoti vairāk, kā 140 000 cilvēku, no kuriem vairāk, kā 75% ir ārvalstnieki. Saglabājoties lielam viesu skaitam no Krievijas, pieaug viesu skaits no citām valstīm, nodrošinot Jūrmalai daudzveidīgāku un stabilāku klientu loku.  Attīstoties kūrortu un sanatoriju darbībai, palielinās viesu skaits rudenī, ziemā un pavasarī, kā arī pieaug vidējais nakšņojumu skaits uz vienu viesi, sasniedzot 6 diennaktis.  Jūrmala starptautiski kļūst aizvien pazīstamāka kā vieta, kur tiek sniegti kvalitatīvi un efektīvi ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi.  Pilsētā, sadarbojoties pašvaldībai, izglītības un zinātnes iestādēm, kūrortviesnīcām un sanatorijām, veiksmīgi tiek attīstīta tās unikālo kūrortresursu pielietojuma izpēte, izstrādāti un ieviesti jauni, eksportspējīgi, veselības tūrisma produkti. |
| Kultūras festivālu pilsēta  Vasaras sezonā Jūrmalā norisinās vairāki starptautiskas nozīmes kultūras festivāli, no kuriem plašāk pazīstami ir tādi Krievijas kultūras telpu pārstāvoši pasākumi, kā mūzikas jauno izpildītāju konkurss „Jaunais vilnis” un humora festivāli „Jūrmala” un „KVN”. Pilsētā notiek arī citi starptautiska mēroga kultūras pasākumi, tai skaitā Starptautiskais mūzikas festivāls „Summertime”, iluzionistu festivāls „Abrakadabra” un citi. Pilsētā tiek sniegti arī individuālu mākslinieku koncerti, pārstāvēti galvenokārt vietējie un Krievijas mākslinieki.  Lielākā daļa starptautiska mēroga kultūras pasākumu Jūrmalā notiek jūlijā un augusta sākumā.  Pilsētā neregulāri notiek starptautiska līmeņa konferences, taču nav pieejamas telpas lielām konferencēm. | **Kultūras un konferenču centrs**  Aktīvā kultūras dzīve Jūrmalā padara tās viesiem uzturēšanos šajā pilsētā saistošu. Starptautiska mēroga kultūras pasākumi Jūrmalā notiek visu gadu, tie ir interesanti dažādai auditorijai, tai skaitā viesiem no Rietumeiropas.  Jūrmala kļūst par nozīmīgu starptautiska līmeņa konferenču rīkošanas vietu, šādi palielinot pilsētas apmeklējumu visos gadalaikos. Jūrmalas kā konferenču vietas pievilcību palielina liela konferenču centra izveide, augsta pakalpojumu kvalitāte, tai skaitā ēdināšanas pakalpojumi un aizvien plašākais atpūtas pasākumu klāsts ārpus konferenču telpām. |
| Vērtīga dzīvesvieta pie Rīgas  Jūrmala ir dzīves vieta vairāk kā 50 000 cilvēkiem. Tās pievilcību nosaka dabas resursi – jūra un Lielupe, plašās dabas teritorijas, kā arī ērtais novietojums Rīgas un lidostas tuvumā, transporta infrastruktūra.  Pilsētu (galvenokārt tās austrumu daļu un jūrai tuvāko daļu) uzskata par ekskluzīvu dzīves vietu, ap 40% nekustamā īpašuma pirkumu veic ārvalstnieki, galvenokārt no Krievijas un citām NVS valstīm, kuri pilsētā tikpat kā neuzturas. Pilsētā ir samērā vāji attīstīts īres tirgus.  Vairumam pilsētas iedzīvotāju ikdiena ir saistīta ar darbu vai mācībām Rīgā. Lielai daļai jūrmalnieku piederības sajūta savai pilsētai ir vāji izteikta, Jūrmalu nereti uztver kā Rīgas priekšpilsētu. | **Dzīvesvieta kūrortā**  Sakarā ar Latvijas kopējo demogrāfisko stāvokli Jūrmalā iedzīvotāju skaits nedaudz samazinās, tomēr samazinājums nav tik izteikts, kā Rīgā un Latvijas lauku novados. Jūrmalas kā dzīves vietas pievilcība, pateicoties uzlabotajai komunālajai un sociālajai infrastruktūrai, kā arī, uzlabojoties nodarbinātības iespējām, pieaug.  Pilsētā ir labi attīstīts īres tirgus, aizvien vairāk jūrmalnieku gūst papildus ieņēmumus, izmitinot viesus.  Attīstoties kūrortam, profesionālajai un augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī pateicoties aizvien daudzveidīgākai kultūras dzīvei, aizvien lielāka daļa jūrmalnieku strādā, mācās un izklaidējas savā pilsētā, uztver Jūrmalu kā savu pilsētu un veido tās unikālo identitāti. |


# c) Vidēja termiņa mērķi

Jūrmalas pilsētai ir izstrādāts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments – Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010 – 2030, kuras ietvaros ir izvirzīti šādi trīs stratēģiskie mērķi (**ilgtermiņa attīstības mērķi**):

1. Starptautiski pazīstams, moderns veselības kūrorts un populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā;
2. Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā;
3. Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs.

Jūrmalas pilsētas attīstībai vidējā termiņā ir trīs galvenās jomas – kūrorta attīstība, iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana un kvalitatīvas infrastruktūras attīstība. Šīs jomas nav pilnībā nodalāmas, jo katras jomas attīstība palīdz attīstīt arī abas pārējās (sk. attēlu Nr.1.).

Attēls Nr. 1. Galvenās Jūrmalas pilsētas attīstības jomas un to mijiedarbība



Attēls: SIA NK Konsultāciju birojs

Lai harmoniski attīstītu visas trīs jomas, Jūrmalas pilsētai tiek izvirzīti trīs vidēja termiņa attīstības mērķi:

* M1: Kūrorts un tikšanās vieta;
* M2: Komunālā un transporta infrastruktūra;
* M3: Sociālā infrastruktūra.

### Vidēja termiņa mērķis M1: Kūrorts un tikšanās vieta

Jūrmala nav parasta pilsēta – dabas resursi un ģeogrāfiskais novietojums ir snieguši Jūrmalai tādas nozīmīgas konkurences priekšrocības, kurām pateicoties, šī pilsēta izveidojās un attīstījās par Baltijas jūras reģionā nozīmīgāko veselības kūrortu.

Šīs konkurences priekšrocības nav zudušas, tās ir jāizmanto, lai sniegtu Jūrmalas viesiem veselību, pilnvērtīgu atpūtu un vērtīgas tikšanās un dotu jūrmalniekiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem labi apmaksātu, prestižu darbu.

Jūrmala tiks attīstīta kā kūrorts un tikšanās vieta, izvirzot šādas prioritārās rīcības:

* Kūrorta tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana;
* Kūrorta resursu aizsardzība;
* Kurortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība;
* Viesmīlības pakalpojumu attīstība;
* Veselības tūrisma attīstība;
* Aktīvā un dabas tūrisma attīstība;
* Kultūras tūrisma attīstība;
* Konferenču tūrisma attīstība;
* Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana.

### Vidēja termiņa mērķis M2: Komunālā un transporta infrastruktūra

Jūrmalai gan kā dzīves vietai, gan kā kūrortam ļoti nozīmīga ir augstas kvalitātes komunālā un transporta infrastruktūra. Tās attīstībai prioritāras ir šādas rīcības:

* Pašvaldības ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība;
* Marķējumu un informācijas zīmju sistēmas pilnveide;
* Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība;
* Lielupes ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē;
* Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide;
* Siltumapgādes, elektroapgādes un sakaru pakalpojumu pilnveide;
* Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide;
* Publiskās telpas labiekārtošana;
* Privātīpašuma sakārtošanas motivācija.

### Vidēja termiņa mērķis M3: Sociālā infrastruktūra

Tās pašvaldības un valstis, kuru iedzīvotāji prot savstarpēji sadarboties un atbalstīt viens otru, ilgtermiņā ir visveiksmīgākās. Šādu auglīgu sadarbību veicinās un uz to balstīsies arī Jūrmalas pilsēta, tās pašvaldībai veidojot vidi, kur ir patīkami dzīvot un kur vienmēr gribas atgriezties.

Jūrmalas mērķis ir kļūt par ģimenei draudzīgu dzīves vietu, kur iedzīvotājiem tiks sniegti augstas kvalitātes pakalpojumi šādās jomās:

* Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu;
* Kvalitatīva izglītība;
* Daudzveidīga kultūras un sporta vide;
* Droša dzīves vide;
* Kvalitatīvs sociālais atbalsts tiem, kam tas ir nepieciešams;
* Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi;
* Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana;
* Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās.

# e) Prioritātes un rīcības virzieni

Jūrmalas pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķi šeit ir sadalīti prioritātēs un rīcības virzienos.

|  |  |
| --- | --- |
| **M1: Kūrorts un tikšanās vieta** | |
| Prioritātes | **Rīcības virzieni** |
| P1.1. Kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana | **R1.1.1.:** Kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana  **R1.1.2.:** Kūrorta attīstības plānošana |
| P1.2. Kūrorta attīstība | **R1.2.1.:** Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība  **R1.2.2.:** Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība |
| P1.3. Kurortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība | **R1.3.1.:** Kūrorta resursu izpēte un aizsardzības pasākumu plānošana  **R1.3.2.:** Kurortoloģijas un kompetences centra attīstība  **R1.3.3.:** Kūrortu speciālistu izglītības attīstība |
| P1.4. Viesmīlības pakalpojumu attīstība | **R1.4.1.:** Izmitināšanas pakalpojumu un infrastruktūras attīstība  **R1.4.2.:** Ēdināšanas pakalpojumu attīstība  **R1.4.3.:** Citu tūrisma pakalpojumu attīstība |
| P1.5. Veselības tūrisma attīstība | **R1.5.1.:** Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība  **R1.5.2.:** Veselības tūrisma infrastruktūras attīstība |
| P1.6. Aktīvā un dabas tūrisma attīstība | **R1.6.1.:** Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība  **R1.6.2.:** Peldvietu infrastruktūras attīstība  **R1.6.3.:** Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība |
| P1.7. Kultūras tūrisma attīstība | **R1.7.1.:** Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība  **R1.7.2.:** Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība |
| P1.8. Konferenču tūrisma attīstība | **R1.8.1.:** Lielām konferencēm nepieciešamās infrastruktūras attīstība  **R1.8.2.:** Konferenču un korporatīvo pasākumu nodrošināšanas pakalpojumu attīstība |
| P1.9. Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana | **R1.9.1.:** Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana  **R1.9.2.:** Informācijas pieejamības nodrošināšana |

|  |  |
| --- | --- |
| **M2: Komunālā un transporta infrastruktūra** | |
| Prioritātes | **Rīcības virzieni** |
| P2.1. Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība | **R2.1.1.:** Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana  **R2.1.2.:** Velotransporta infrastruktūras attīstība  **R2.1.3.**: Elektrotransporta infrastruktūras attīstība |
| P2.2. Marķējumu un informācijas zīmju sistēmas pilnveide | **R2.2.1.:** Jūrmalas vizuālās identitātes standarta izstrāde un ieviešana  **R2.2.2.:** Racionālu un ērtu informācijas zīmju sistēmas izveide |
| P2.3. Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība | **R2.3.1.:** Racionālas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšana  **R2.3.2.:** Ērtas sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošināšana  **R2.3.3.**: Ūdens transporta pakalpojumu attīstība, tai skaitā uz Rīgu un Jelgavu |
| P2.4. Lielupes ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē | **R2.4.1.:** Lielupes ostas attīstība  **R2.4.2.:** Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē |
| P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide | **R2.5.1.:** Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība  **R2.5.2.:** Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide  **R2.5.3.:** Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide |
| P2.6. Energoapgādes un sakaru attīstība | **R2.6.1.:** Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide  **R2.6.2.:** Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība  **R2.6.3.:** Sakaru un komunikāciju sistēmu attīstība |
| P2.7. Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide | **R2.7.1.:** Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide |
| P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana | **R2.8.1.:** Publiskās telpas pilnveide  **R2.8.2.:** Kapsētu un to infrastruktūras labiekārtošana |
| P2.9. Dzīvojamā fonda attīstība | **R2.9.1.:** Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība  **R2.9.2.:** Daudzdzīvokļu namu modernizācija |
| P2.10. Privātīpašuma sakārtošanas motivācija | **R2.10.1.:** Privātā īpašuma sakopšanas motivēšana |

|  |  |
| --- | --- |
| **M3: Sociālā infrastruktūra** | |
| Prioritātes | **Rīcības virzieni** |
| P3.1. Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu | **R3.1.1.**: Pilsētas attīstības plānošana  **R3.1.2.**: Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana  **R3.1.3.:** Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts  **R3.1.4.:** Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem  **R3.1.5.:** Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide |
| P3.2. Kvalitatīva izglītība | **R3.2.1.:** Pirmsskolas unvispārējāsizglītības pakalpojumu attīstība  **R3.2.2.:** Profesionālās un augstākās izglītības pakalpojumu attīstība  **R3.2.3.:** Mūžizglītības pakalpojumu attīstība  **R3.2.4.:** Izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes pilnveide |
| P3.3. Daudzveidīga kultūras un sporta vide | **R3.3.1.:** Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide  **R3.3.2.:** Bibliotēku sniegto pakalpojumu pilnveide  **R3.3.3.:** Sporta sektora attīstība |
| P3.4. Droša dzīves vide | **R3.4.1.:** Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana |
| P3.5. Kvalitatīvs sociālais atbalsts | **R3.5.1.:** Sociālo pakalpojumu attīstība |
| P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi | **R3.6.1.:** Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība  **R3.6.2.:** Veselīga dzīvesveida veicināšana |
| P3.7. Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana | **R3.7.1.:** Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta politikas plānošana un attīstība  **R3.7.2.:** Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība  **R3.7.3.:** Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija |
| P3.8. Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām | **R3.8.1.:** Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām  **R3.8.2.:** Sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām |

# f) Rezultatīvie rādītāji

Jūrmalas pilsētas attīstības procesa uzraudzībai tiek izmantota virkne rezultatīvo rādītāju, sadalot tos a) teritorijas attīstības, b) politikas rezultātu un c) darbības rezultātu rādītājos. Šo rādītāju izmaiņas ļauj sekot līdzi pilsētas attīstības procesiem.

### Teritorijas attīstības rādītāji

Teritorijas attīstības rādītājus (makro ietekmes rādītājus) ietekmē ārējās vides faktori, kurus pašvaldība tieši ietekmēt nespēj vai arī var ietekmēt daļēji. Šie rādītāji ir lielā mērā pakļauti globāla līmeņa sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā, kā arī ārpus tās.

| Nr. | Teritorijas attīstības rādītāji | Bāzes gads | Pašreizējā vērtība | 2020.g. sasniedzamie rādītāji | Avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijas attīstības līmeņa indekss | 2011 | 0,736 | > 1,0[[1]](#footnote-1) | VARAM |
| 2. | Iedzīvotāju skaits | 2013 | 50 481 | > 47 100 | CSP |
| 3. | Bezdarba līmenis, % | 31.07.2013. | 5,3 | < 5,5 | NVA |
| 4. | Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam, % | 2013 | 13,8 | > 13,8 | PMLP |
| 5. | Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā, % | 2013 | 64,2 | > 63,8 | PMLP |
| 6. | Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma, % | 2013 | 22 | < 22,4 | PMLP |
| 7. | Ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības uz 1000 iedzīvotājiem | 2011 | 54 | > 58 | CSP |
| 8. | Strādājošo vidējā bruto darba samaksa latos sabiedriskajā sektorā, LVL | 2013 | 421 | > 550 | CSP |

### Politikas rezultātu rādītāji

Politikas rezultāti ir vērsti uz sabiedrībai būtisku mērķu sasniegšanu. Politikas rezultātus ietekmē ārējās vides faktori, un pašvaldībai ir daļēja kontrole pār to sasniegšanu. Politikas rezultātu rādītāji tiek izvērtēti ne biežāk kā divas reizes attīstības programmas darbības periodā.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Politikas rezultātu rādītāji | Bāzes gads | Pašreizējā vērtība | 2020.g. sasniedzamie rādītāji | Avots |
| M1. Kūrorts un tikšanās vieta | | | | | |
| 1. | Apmierinātība ar tūrisma attīstību pilsētā, % | 2012 | 52 | > 62 | JPD |
| 2. | Apmierinātība ar viesnīcu un konferenču tūrisma attīstību, % | 2012 | 48,3 | > 58 | JPD |
| 3. | Apmierinātība ar kūrorta attīstību, % | 2012 | 35,7 | > 51 | JPD |
| M2. Komunālā un transporta infrastruktūra | | | | | |
| 1. | Apmierinātība ar ceļu / ielu kvalitāti, % | 2012 | 19,7 | > 32 | JPD |
| 2. | Apmierinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību, % | 2012 | 75,3 | > 78 | JPD |
| 3. | Apmierinātība ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju (nevērtējot cenu), % | 2012 | 66,7 | > 70 | JPD |
| 4. | Apmierinātība ar centralizēto apkuri (nevērtējot cenu), % | 2012 | 56,7 | > 60 | JPD |
| 5. | Apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, % | 2012 | 88,3 | > 90 | JPD |
| 6. | Apmierinātība ar publiskās telpas sakoptību, % | 2012 | 51,3 | > 65 | JPD |
| M3. Sociālā infrastruktūra | | | | | |
| 1. | Vēlme palikt dzīvot pilsētā tuvāko 5 gadu laikā, % | 2012 | 90,4 | > 94 | JPD\* |
| 2. | Apmierinātība ar darba iespējām Jūrmalā, % | 2012 | 8,3 | > 25 | JPD |
| 3. | Apmierinātība ar iespēju atrast labi atalgotu darbu, % | 2012 | 2,3 | > 10 | JPD |
| 4. | Apmierinātība ar pamata un vidējo izglītību Jūrmalā, % | 2012 | 64,3 | > 68 | JPD |
| 5. | Apmierinātība ar kultūras un izklaides iespējām, % | 2012 | 62,7 | > 74 | JPD |
| 6. | Apmierinātība ar iepirkšanās iespējām, % | 2012 | 75 | > 75 | JPD |
| 7. | Apmierinātība ar sabiedrisko kārtību un drošību, % | 2012 | 62,7 | > 70 | JPD |
| 8. | Apmierinātība ar iespējām veidot / paplašināt uzņēmumu, % | 2012 | 1,3 | > 35 | JPD |

\* – Jūrmalas pilsētas dome

### Darbības rezultāti

Darbības rezultāti ataino plānotos rezultātus rīcību un investīciju projektu īstenošanas rezultātā. Darbības rezultāti sekmē politikas rezultātu rādītāju sasniegšanu.

| ­ | Darbības rezultāti | | Bāzes gads | Pašreizējā vērtība | 2020.g. sasniedzamie rādītāji | Avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1. Kūrorts un tikšanās vieta | | | | | | |
| 1. | Naktsmītnēs apkalpoto viesu skaits | | 2011 | 108 925 | > 140 000 | JPD |
| 2. | Ārvalstnieku skaits no kopējā viesu skaita, % | | 2011 | 70,7 | > 75 | JPD |
| 3. | Vidējais nakšņojumu skaits uz vienu viesi | | 2011 | 3,7 | > 6 | JPD |
| 4. | Gultasvietu skaits | | 2012 | 3 813 | > 5 500 | JPD |
| 5. | Gultasvietu skaits kūrortviesnīcās un sanatorijās | | 2012 | 2 278 | > 2 800 | JPD |
| 6. | Peldvietu skaits ar atbilstību Zilā karoga sertifikāta prasībām | | 2013 | 4 | 5 | JPD |
| 7. | Jahtu ostu atbilstība Zilā karoga sertifikātam | | 2012 | 0 | 1 | JPD |
| M2. Komunālā un transporta infrastruktūra | | | | | | |
| 1. | Ielas ar nolietotu segumu, % no kopgaruma | | 2012 | 50,6 | < 50 | JPD |
| 2. | Ielas ar melno segumu un bruģi, % no kopplatības | | 2012 | 50,8 | > 56 | JPD |
| 3. | Neapgaismotas ielas, km | | 2012 | 57 | 0 | Jūrmalas gaisma |
| 4. | Gaisvadu kopējais garums, km | | 2012 | 190 | 0 | Jūrmalas gaisma |
| 5. | Ceļu satiksmes negadījumu skaits | | 2012 | 346 | < 320 | CSDD |
| 6. | Jahtu piestātņu skaits | | 2012 | 6 | > 8 | JPD |
| 7. | Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu lietotāju skaits | | 2011 | 10 376 | > 10 000 | JPD |
| 8. | Elektroenerģijas patēriņš Jūrmalā, GWh | | 2011 | 129 | < 125 | Sadales tīkls |
| 9. | Atkritumu dalītās vākšanas punkti | | 2012 | 131 | > 4 000 | JPD |
| 10. | Pašvaldības īpašumā / tai piekrītošās zemju platības, % no kopplatības | | 2012 | 30,6 | > 30 | VZD |
| 11. | Dzīvojamais fonds uz 1 iedzīvotāju, m2 | | 2009 | 29 | > 34[[2]](#footnote-2) | CSP |
| M3. Sociālā infrastruktūra | | | | | | |
| 1. | No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto amata vienību skaits | 2012 | | 1 444,31 | < 1 440 | JPD |
| 2. | Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs | 2010./2011.m.g. | | 2 226 | > 2 100 | JPD |
| 3. | Izglītojamo skaits vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs | 2010./2011.m.g. | | 4 714 | > 4 850 | JPD |
| 4. | Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs | 2010./2011. m.g. | | 3 340 | > 3 600 | JPD |
| 5. | Attiecība starp Jūrmalā deklarēto iedzīvotāju bērnu skaitu, kuri mācās ārpus Jūrmalas un citās pašvaldībās deklarēto iedzīvotāju bērnu skaitu, kuri mācās Jūrmalā | 2010./2011. m.g. | | -436 | ~ 0 | JPD |
| 6. | Jūrmalas kultūras iestāžu apmeklējumu skaits (izņemot Dzintaru koncertzāles) | 2011 | | 58 030 | > 65 000 | JPD |
| 7. | Pasākumu skaits Dzintaru koncertzālēs | 2011 | | 100 | > 200 | JPD |
| 8. | Dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos | 2011 | | 660 | > 700 | JPD |
| 9. | Bibliotēku apmeklējumu skaits | 2011 | | 244 735 | > 240 000 | JPD |
| 10. | Dalībnieku skaits Jūrmalas sporta klubos | 2011 | | 5 382 | > 7 000 | JPD |
| 11. | Sporta pasākumu skaits | 2010 | | 495 | > 550 | JPD |
| 12. | Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju | 2010 | | 0,003 | > 0,005 | JPD |
| 13. | Sabiedrisko organizāciju skaits | 04.2012 | | 382 | > 450 | Lursoft |

# **II. Rīcības plāns**

# g) Darbības un pasākumi

Zemāk ir uzskaitītas vidējā termiņā realizējamās darbības un pasākumi, kas turpmāk var tikt konkretizēti kā investīciju projekti. Darbības un pasākumi ir sadalīti trīs lielās grupās:

* Jūrmalas pilsētas domes kompetencē esošās rīcības, sadalot tās pa stratēģiskajiem mērķiem;
* Jūrmalas pašvaldības partneru rīcības;
* Darbības un pasākumi, lai realizētu Latvijas attīstības „trijstūra” Jūrmala – Rīga – Jelgava potenciālu.

### M1. Kūrorts un tikšanās vieta

| N.p.k. | Rīcības virziens | Teritorija | Nosaukums | Rezultāts | Aptuvens izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija, amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1.1.1. | Jūrmala | Likumdošanas iniciatīvu sagatavošana, lai mainītu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodiku, ar mērķi veicināt ar kūrorta attīstību saistīto uzņēmumu attīstību Jūrmalā | Izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām ar mērķi ieviest diferencētas nekustamā īpašuma nodokļa likmes Jūrmalas teritorijā, paredzot zemāku likmi tajās pilsētas daļās, kurās plānota kūrorta attīstība (saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010 - 2030). | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 2 | R1.1.1. | Jūrmala | Lielu investīciju piesaistes atbalsta metožu izstrāde un ieviešana | Izstrādātas un akceptētas metodes liela apjoma investīciju piesaistei attīstāmajiem Jūrmalas kūrorta rajoniem (saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010 - 2030 – Ķemeros un Jaunķemeros). | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 3 | R1.1.1. | Latvija | Sadarbība ar citiem potenciālajiem Latvijas kūrortiem | Kopīgu projektu īstenošana ar citiem Latvijas potenciālajiem kūrortiem un arī kūrorta pakalpojumu sniedzējiem tādās jomās kā darbinieku apmācība, mārketings, pētījumi, attīstības stratēģiju veidošana un īstenošana. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 4 | R1.1.1. | Pasaule | Sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām kūrortu organizācijām | Sadarbība ar Baltijas, Eiropas un pasaules kūrortu profesionālajām organizācijām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 5 | R.1.1.1. | Jūrmala | Kūrorta attīstībai labvēlīgas pašvaldības nodevu sistēmas un administratīvā atbalsta sistēmas attīstība | Tādas pašvaldības nodevu un administratīvās sistēmas izveide, kas veicina kūrorta attīstību, jo īpaši Ķemeros un Jaunķemeros. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 6 | R1.1.2. | Jūrmala | Jūrmalas viesu aptauju veikšana | Socioloģiski pamatotu aptauju veikšana ar mērķi noskaidrot Jūrmalas viesu viedokli par iespaidiem Jūrmalā un saņemto pakalpojumu klāstu un kvalitāti. | reizi divos gados | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 7 | R1.1.2. | Jūrmala | Datu vākšana par tūrismu Jūrmalā | Attīstīta un tiek īstenota datu savākšana par vienas dienas apmeklētājiem, tūristu tēriņiem, apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu saņemšanas vietām (tūrisma mikrozonas). | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 8 | R1.1.2. | Jūrmala | Datu ieguve par tūrisma pieprasījumu un starptautisko kontekstu | Tirgus pētījumi par veselības, konferenču, aktīvās atpūtas un vienas dienas tūrisma pieprasījumu Jūrmalā, par pieprasītajiem produktiem. Pētījumi par starptautiskajām un reģionālajām tendencēm tūrisma attīstībā, par reģiona konkurentu attīstību. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 9 | R1.1.2. | Jūrmala | Austrumāzijas tirgus iespēju izpēte | Tirgus pētījumi par iespējām Jūrmalai piesaistīt klientus no Austrumāzijas valstīm, priekšnoteikumiem šo klientu piesaistei. | 2013 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 10 | R1.1.2. | Jaunķemeri, Ķemeri un Kūdra | Jaunķemeru, Ķemeru un Kūdras teritorijas attīstības koncepcijas izveide, brīvās ekonomiskās zonas statusa piemērošanas izpēte | Pilsētas kūrorta attīstības teritoriju – Jaunķemeru, Ķemeru un Kūdras teritoriju izpēte un attīstības koncepcijas izveide – starptautisks plenērs, vīzija, attīstības plāni, lokālplāni. Brīvās ekonomiskās zonas statusa piemērošanas izpēte, šī statusa piešķiršanas lobēšana. | 2014 | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 11 | R1.2.1. | Jūrmala, Ķemeru NP | Jūrmalas kūrorta resursu aizsardzības pasākumi un racionāla dabas dziedniecisko resursu izmantošana | Jūrmalas kūrorta resursu aizsardzības pasākumi, lai novērstu to degradāciju, tai skaitā nosacījumu ieviešana un kontrole, lai racionāli izmantotu dabas dziednieciskos resursus. | pastāvīgi | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 12 | R1.2.1. | Jūrmala | Jūrmalas minerālūdens un termālo ūdens resursu pārvaldība | Minerālūdens un termālo ūdeņu urbumu pārvaldība, atjaunošana, jaunu urbumu izveides nepieciešamības izpēte. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 13 | R1.2.1. | Ķemeri | Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstība | Pašvaldības kompetences palielināšana Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstībā, iestāžu rekonstrukcija, operatora piesaiste darbības nodrošināšanai | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 14 | R1.2.2. | Jūrmala | Jūrmalas kultūrvēsturiskā centra izveide | Jūrmalas kultūrvēsturiskā centra izveide (iespējams, esoša muzeja paspārnē), apkopojot un publiskojot informāciju par pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, veicinot sabiedrības izglītošanu un apziņas veidošanu par kultūrvēsturiskā mantojuma un tā saglabāšanas nozīmi. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 15 | R1.2.2. | Jūrmala | Informēšana par Jūrmalas kultūrvēsturisko mantojumu | Zīmju uzstādīšana kultūrvēsturiski vērtīgajām būvēm, informācijas stendi par pilsētas vēsturiskajām vērtībām, vēsturiskās kultūrvides papildināšana ar attiecīgā laika atribūtiku (piem. retro auto, afišu stabi vai kioski), Jūrmalas arhitektūras bukletu izdošana. | pastāvīgi | *Jaunveidojamais* Jūrmalas kultūrvēsturiskais centrs |
| 16 | R1.2.2. | Jūrmala | Kultūrvēsturiski vērtīgās koka arhitektūras vērtību apzināšana un saglabāšanas pasākumi | Privātīpašumā esošās koka arhitektūras vērtību apzināšana, aizsardzība un atbalsts šo ēku renovēšanai nolūkā veicināt to uzturēšanu kārtībā. | pastāvīgi | Jūrmalas kultūrvēsturiskais centrs |
| 17 | R1.3.1. | Jūrmala | Jūrmalas minerālūdens resursu apsaimniekošana | Esošo minerālūdens urbumu apzināšana, nevajadzīgo urbumu tamponāža, minerālūdens resursu izpēte. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 18 | R1.3.2. | Jūrmala | Kurortoloģijas un kompetences centra attīstība, kūrorta resursu izpētes un izglītības attīstība | Kurortoloģijas attīstība Jūrmalā, veidojot kompetences centru (iespējams, Ķemeros izvietotu), kurā tiktu apvienota zinātnisko institūtu, ārstniecības iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, komersantu un Jūrmalas domes centieni attīstīt kurortoloģiju un augstas pievienotās vērtības veselības tūrisma pakalpojumus. | 2014 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, Rīgas Stradiņa Universitāte+ Bulduru dārzkopības vidusskola |
| 19 | R1.3.2. | Jūrmala | Jūrmalas kurortoloģijas pētījumu apkopošana un prezentēšana | Regulāru pētījumu veikšana un tematisko kūrorta konferenču, u.tml. pasākumu rīkošana, zinātnisku rakstu un to apkopojumu (krājumu) izdošana. | no 2014 | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, Izglītības nodaļa |
| 20 | R1.4.1. | Jūrmala | Starptautiski atpazīstamu viesnīcu ķēžu zīmolu piesaistīšana pilsētai | Saziņa ar starptautiski atpazīstamo viesnīcu ķēdēm, to attīstības plānu pārzināšana un to nosacījumu apzināšana, ar kādiem šīs viesnīcas izvēlētos investēt Jūrmalā. šo nosacījumu izpilde. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 21 | R1.4.1. | Jūrmala | Privātā sektora viesmīlības darbības legalizācija | Privātā sektora viesmīlības darbības legalizācijas veicināšana, vienkāršojot tūristu un atpūtnieku nodevas iekasēšanas kontroli. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome, Nodokļu nodaļa |
| 22 | R1.4.3. | Jūrmala | Tūrisma pakalpojumu piedāvājuma dažādošana | Jaunu tūrisma pakalpojumu attīstība pilsētā, lai padarītu uzturēšanos tajā saistošāku. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 23 | R1.4.3. | Jūrmala | Pakalpojumu un informācijas sniegšana svešvalodās | Informācijas (publikāciju un zīmju) sniegšana Jūrmalas viesu biežāk lietotajās valodās. Darbinieku piesaiste tūrisma sezonā, kas spēj sazināties pieprasītajās valodās, t.sk. igauņu un lietuviešu valodā. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 24 | R1.5.1. | Jūrmala | Veselības tūrisma iestāžu starptautiska sertificēšana | Jūrmalā esošo veselības tūrisma iestāžu starptautiska sertificēšana ar mērķi celt šo iestāžu pakalpojumu kvalitāti un prestižu. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 25 | R1.5.1. | Bulduri | Sportistu rehabilitācijas centra attīstības iespēju izpēte un attīstība | Jauna rehabilitācijas pakalpojuma – sportistu rehabilitācijas – attīstība, vērtējot iespēju to attīstīt SIA “Jūrmalas slimnīca” paspārnē. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome, PSIA “Jūrmalas slimnīca” |
| 26 | R1.5.2. | Ķemeri, Jaunķemeri | Inženierkomunikāciju attīstība Ķemeru un Jaunķemeru kūrortos | Inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija atbilstoši teritorijas plānojumam, lai nodrošinātu kvalitatīvus pašvaldības komunālās infrastruktūras pakalpojumus Ķemeru un Jaunķemeru kūrortos. | 2016 | Jūrmalas plsētas dome |
| 27 | R1.5.2. | Ķemeri | Ķemeru parka kā ārstniecības procedūru papildinošas infrastruktūras attīstība | Kūrorta parka pārņemšana pašvaldības kontrolē, tā atjaunošana un kūrortam atbilstošas infrastruktūras izveidošana Ķemeros. Parku mazās infrastruktūras atjaunošana un sakopšana, t.sk. izveidojot dozēto pastaigu takas (terenkurus), minerālūdens dzeršanas paviljonus, klimata stacijas, paviljonus atpūtai lietainā laikā, strūklakas, apgaismotus pastaigu ceļus u.tml.). | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 28 | R1.6.1. | Ķemeri | Dabas izglītības centra izveide sērūdens un sēra dūņu popularizēšanai | Atraktīva, izglītojoša izglītības centra – atrakcijas izveide, kura apmeklētāji saistošā veidā tiek iepazīstināti ar sērūdens un sēru saturošu dūņu veidošanās procesu un to pielietojumu. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 29 | R1.6.1. | Jūrmala | Pieļaujamās slodzes noteikšana tūrisma objektos un to vietu atslogošana, kur tā tiek pārsniegta | Veikt pētījumus un izstrādāt metodiku, lai noteiktu atsevišķu tūrisma objektu apmeklēšanas pieļaujamās slodzes, piemēram, aizsargājamās teritorijās (sevišķi kāpu joslā). Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, novirzīt tūrisma plūsmu no īpaši jūtīgiem objektiem un teritorijām uz vietām, kur tām nodara vismazāko kaitējumu un kur ir attīstīta tūrisma infrastruktūra. | 2014 | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 30 | R1.6.1. | Jūrmala | Dabas tūrisma objektu uzturēšana un jaunu objektu izveide | Dabas tūrisma objektu uzturēšana un jaunu dabas tūrisma objektu attīstīšana visā pilsētā. Aizsargājamās dabas teritorijās objekti tiek izveidoti atbilstoši dabas aizsardzības / apsaimniekošanas plāniem. | pastāvīgi | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 31 | R1.6.2. | pludmales zona | Pludmales apsaimniekošanas noteikumu pilnveide | Jūrmalas pludmales zonas apsaimniekošanas noteikumu pilnveide, nosakot detālāku pludmales lietojuma zonējumu, pludmalē strādājošo uzņēmumu aprīkojuma vizuālos standartus, suņu pastaigu vietas un laikus. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 32 | R1.6.2. | pludmales zona | Jūrmalas pludmales infrastruktūras attīstība saskaņā ar „Zilā karoga” standartu | Jūrmalas pludmales peldvietu attīstība saskaņā ar „Zilā karoga” standartu, ar mērķi padarīt peldvietas pievilcīgākas un piemērotākas apmeklētājiem, tai skaitā uzstādot pludmalē trenažierus, aktīvās atpūtas aprīkojumu, tualetes, dušas, atkritumu urnas, apgaismojumu, kas izmanto alternatīvus enerģijas avotus utt. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 33 | R1.6.2. | Jūrmala | Glābšanas staciju rekonstrukcija un būvniecība | Esošo glābšanas staciju rekonstrukcija un jaunu būvniecība. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 34 | R1.6.2. | pludmales zona | Steķu izbūve | Steķu – laivu piestātņu izbūve vairākās vietās Jūrmalas pludmalē atbilstoši teritorijas plānojumam, t.sk., radot jaunu tūristu piesaistes objektu un laivu piestātnes vietu no jūras puses. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 35 | R1.6.2. | Lielupes krasts | Peldvietu attīstība Lielupes krastos | Peldvietu pieprasījuma izpēte Lielupes krastos, drošības noteikumiem atbilstošu peldvietu attīstība vietās, kur pēc peldvietām ir liels pieprasījums. Peldvietas tiek attīstītas ārpus aizsargājamām dabas teritorijām. | 2015 | Jūrmalas plsētas dome |
| 36 | R1.6.2. | pludmales zona | Pludmales zonas labiekārtošana | Tualešu un dušu izbūve, apgaismojuma attīstība un citi pludmales labiekārtošanas pasākumi. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 37 | R1.6.2. | pludmales zona | Transporta piekļuves uzlabošana pludmales zonai | Nobrauktuvju rekonstrukcija, jaunu nobrauktuvju izveide, lai uzlabotu operatīvo un pludmales apsaimniekošanas transportlīdzekļu piekļuvi pludmalei. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 38 | R1.6.2. | pludmales zona | Pludmaļu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Piekļuves ceļi un pārējā pludmales infrastruktūra ir piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 39 | R.1.6.2. | pludmales zona | Krasta erozijas procesu aizkavēšanas pasākumi | Realizēti pasākumi, lai aizkavētu jūras krasta eroziju pludmalē. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 40 | R1.6.3. | Lielupe | Olimpiskā airēšanas un burāšanas centra izveide | Ūdens sporta centra attīstība Lielupē, papildinot Lielupes ostas funkcijas ar Jūrmalas ūdens sporta veidu attīstības un pārvaldības funkciju. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome, Lielupes ostas pārvalde |
| 41 | R1.6.3. | Jūrmala | Sporta attīstības plāna izstrāde | Rīcības plāna izstrāde, definējot Jūrmalas sporta dzīves attīstības mērķus, sasniedzamos rezultātus un rīcības to sasniegšanai. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 42 | R1.6.3. | Jūrmala | Sporta pasākumu attīstība | Ar sporta pasākumiem saistīto tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība (Jūrmalas maratons (pa pludmali); orientēšanās sacensības, ielu basketbola konkurss, pludmales volejbols u.tml.). | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 43 | R1.6.3. | Jūrmala | Jaunu, publiski pieejamu aktīvās atpūtas atrakciju izveide publiskajā telpā | Jaunu, aktīvās atpūtas atrakciju izveide visā pilsētā, radot jaunas izklaides un rekreācijas iespējas gan pilsētas viesiem, gan pašiem jūrmalniekiem (trases skrituļslidotājiem, atraktīvas trases skriešanas cienītājiem, daudzveidīgi un neparasti āra trenažieri, lielo figūru šahs, labirinti utt.). | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 44 | R1.7.1. | Jūrmala | Teātra attīstība | Jūrmalas teātra attīstība, piemērotu telpu attīstība. Izvērtējums par iespēju attīstīt profesionālu teātri, darbības atbilstoši izvērtējuma rekomendācijām un rezultātiem. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 45 | R1.7.1. | Jūrmala | Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība | Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība ar mērķi padarīt kultūras dzīvi pilsētā daudzveidīgāku un pēc iespējas saistošu, tai skaitā tādu pasākumu attīstība, kas piesaista pilsētai viesus no citām Eiropas Savienības valstīm. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 46 | R1.7.1. | Jūrmala | Jūrmalas muzeju kā tūrisma piesaistes objektu attīstība | Jūrmalas viesiem saistošu ekspozīciju un izstāžu, muzeju kultūrtelpas attīstība Jūrmalā. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 47 | R1.7.1. | Jūrmala | Kultūras dzīves piedāvājuma attīstība ziemā | Bagātināt Jūrmalas kultūras dzīvi ziemas sezonā, šādi padarot uzturēšanos pilsētā interesantāku jebkurā gadalaikā. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 48 | R1.7.1. | Jūrmala | Pilsētas tēla “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta” izveide | Plānotu aktivitāšu kopums, kas vērsts uz Jūrmalas kā Aspazijas un Raiņa pilsētas tēla attīstību, tai skaitā Aspazijas takas labiekārtošana, Aspazijas un Raiņa vietu / objektu vienotas informatīvo plākšņu un norāžu sistēmas izveide un uzstādīšana, atpazīstamības veicināšanas pasākumi. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 49 | R1.7.2. | Jūrmala | Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība | To Jūrmalas kultūras objektu, kas piesaista viesus, uzturēšana un attīstība. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 50 | R1.7.2. | Ķemeri | Ķemeru kūrorta muzeja izveide | Ķemeru kūrorta vēstures muzeja izveide. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 51 | R1.7.2. | Lielupe | Zvejniecības amatu centra izveide | Izveidots amatu centrs, kas piedāvā dažādas aktivitātes, tai skaitā zvejnieka aroda, zivju kūpināšanas apgūšanu utt. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 52 | R1.7.2. | Jūrmala | Mākslinieku kvartāla attīstība | Radošas vides attīstība noteiktā Jūrmalas pilsētas daļā, kur visu gadu atbilstoši programmai darba dienas vakaros uzstājas mākslinieki, tiek lasītas lekcijas, tematiskie vakari, brīvdienās tiek organizēti tematiskie amatnieku tirdziņi, gadatirgi, radošās darbnīcas utt. ). Mākslinieku darbnīcas izveide. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 53 | R1.8.2. | Jūrmala | Konferenču un citu pasākumu komplekso piedāvājumu sagatavošana un popularizēšana | Pārdošanai sagatavoti kompleksi piedāvājumi potenciālajiem Jūrmalas kā tikšanās vietas klientiem, piedāvājot pilsētas sniegtās iespējas konferenču norisei + kultūras notikumi + dabas tūrisma iespējas + medicīnas un rekreācijas pakalpojumi. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 54 | R1.8.2. | Jūrmala | Esošo un jaunu starptautisku kultūras un tikšanās pasākumu iniciēšana un īstenošana | Esošo un jaunu Latvijas, Baltijas un plašāka mēroga pasākumu iniciēšana („Tu esi pamanīts”, Latvijas un Baltijas tīkla dizaina balva, Baltijas arhitektūras konkurss, Baltijas sporta sacensības, „Baltic Sail” u.tml.) un īstenošana. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 55 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas kūrorta tēla izveide un attīstība | Jūrmalas kūrorta vizuālā tēla izveide un attīstība, balstoties uz pilsētas dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, attīstības priekšrocībām. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, Pilsētplānošanas nodaļa |
| 56 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas kūrorta popularizēšana tūrisma speciālistu vidē | Jūrmalas kūrorta kā vietas, kur atgūt veselību, pozicionēšana starptautiskajā tūrisma tirgū. Jūrmalas kā augstvērtīga un moderna kūrorta zīmola veidošana. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, Izglītības nodaļa |
| 57 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas kūrorta popularizēšana kūrortu un rekreācijas speciālistu vidē | Atbalsts speciālistiem, kas piedalās semināros un kongresos, kuros popularizē uz Jūrmalas kūrorta bāzētu ārstniecību, rehabilitāciju vai veselīgu dzīvesveidu. | no 2014 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, Izglītības nodaļa |
| 58 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšana nozares speciālistu vidē | Jūrmalas kā vietas, kur tiek organizētas dažāda mēroga konferences, semināri un tikšanās, pozicionēšana starptautiskajā tūrisma tirgū. Iepazīšanās tūru organizēšana. | no 2013 | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa, Izglītības nodaļa |
| 59 | R1.9.1. | Jūrmala | Kompleksu Jūrmalas iespēju piedāvājumu izveide un reklāma | Komplekso Jūrmalas kūrorta produktu un pakalpojumu veidošana un  pārdošana (piemēram, SPA, koncerts Dzintaru koncertzālē un dabas taka u.tml.). | no 2014 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 60 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas viesu lojalitātes veicināšana | Tādu pasākumu realizācija, kas veicina Jūrmalas viesu atgriešanos, piemēram, piemiņas dāvanas tiem viesiem, kas pilsētu apmeklē atkārtoti. | pastāvīgi | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 61 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas goda pilsoņa statusa izveide | Jūrmalas goda pilsoņa statusa piešķiršana ārzemniekiem vai Latvijas iedzīvotājiem, kuri nesuši Jūrmalas vārdu pasaulē un daudz paveikuši pilsētas tēla popularizēšanai pasaulē. | 2014 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 62 | R1.9.1. | Jūrmala | Pozitīvas attieksmes veidošana pret Jūrmalas viesiem | Aktivitātes, kas veicina jūrmalnieku viesmīlību un pozitīvu attieksmi pret pilsētas viesiem. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 63 | R.1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas kūrorta pārstāvniecība interneta un mobilo aplikāciju resursos | Kvalitatīvas Jūrmalas kūrorta klātbūtnes nodrošināšana populāros interneta resursos, tai skaitā aktuālajos sociālajos tīklos, pastāvīga sekošana interneta un mobilo aplikāciju attīstībai, piedāvājot informāciju par Jūrmalas kūrortu aizvien jaunos veidos. | 2014 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 64 | R1.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas tūrista atlaižu kartes izveide | Jūrmalas tūrista atlaižu kartes izveide, kas nodrošina atlaides uz iebraukšanu pilsētā, sabiedrisko transportu u.tml. Izvērtēt iespēju veidot vienotu karti ar Rīgu. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 65 | R1.9.2. | Jūrmala | Pakalpojumu informācijas zīmju izvietošana | Kūrorta pakalpojumu un citu nepieciešamo informācijas zīmju izvietošana visā Jūrmalas teritorijā. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 66 | R1.9.2. | Jūrmala | Jūrmalas kūrorta mājas lapas attīstība | Informatīvas un ērti lietojamas kūrorta mājas lapas attīstība un uzturēšana, tai skaitā nodrošinot ērtu pamatinformāciju par pakalpojumiem un aktualitātēm, kas pieejama ar dažādām mobilajām iekārtām un QR kodu starpniecību. | pastāvīgi | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 67 | R1.9.2. | Jūrmala | Jūrmalas kartogrāfiskās informācijas attīstība | Tūrisma karšu attīstība, veidojot atraktīvas un aktuālas kartes gan drukātai, gan elektroniskajai videi. Jūrmalas un tās daļu kartogrāfiskā dizaina konkursi. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 68 | R1.9.2. | Jūrmala | Saistošu informācijas pasniegšanas objektu izveide | E-kiosku uzstādīšana visā pilsētā. Vides objektu – vizuāli izteiksmīgu informācijas pasniegšanas objektu – tablo – izveide, kas informē viesus par Jūrmalā notiekošajiem pasākumiem, laika apstākļiem, ūdens kvalitāti un temperatūru u.tml. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 69 | R1.9.2. | Jūrmala | Jūrmalas gidu apmācība | Ikgadēju apmācības kursu organizēšana Jūrmalas gidiem, gidu sertifikācija. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |

### M2. Komunālā un transporta infrastruktūra

| N.p.k. | Rīcības virziens | Teritorija | Nosaukums | Rezultāts | Aptuvens izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija, amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R2.1.1. | Jaundubulti | Jaundubultu tilta celtniecība | Jauna autotilta būvniecība pāri Lielupei Jaundubultos atbilstoši teritorijas plānojumam. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 2 | R2.1.1. | Jūrmala | Jūrmalas ielu un tiltu tīkla pilnveide | Jūrmalas ielu un tiltu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši teritorijas plānojumam. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 3 | R2.1.1. | Jūrmala | Jūrmalas ielu un to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana | Jūrmalas ielu un ceļu tīkla kvalitātes uzlabošana. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 4 | R2.1.1. | Jūrmala | Autostāvvietu izveide | Ērtu autostāvvietu izveide pilsētā, t.sk. lielākam skaitam autobusu, norāžu izvietošana uz šīm autostāvvietām. Nav plānota lielu (virs 300 automašīnām) stāvvietu būvniecība. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 5 | R2.1.1. | Jūrmala | Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Jūrmala – draudzīga pilsēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Infrastruktūras attīstība, lai pēc iespējas nodrošinātu Jūrmalas tūrisma un kultūras objektu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 6 | R2.1.2. | EuroVelo trase | Velomaršrutu *EuroVelo 10* un *EuroVelo 13* infrastruktūras attīstība | Veloceliņu attīstība velomaršrutā *EuroVelo 10* un *EuroVelo 13*, marķējuma un zīmju izvietošana. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 7 | R2.1.2. | Jūrmala | Veloceliņu tīkla attīstība | Veloceliņu izbūve Jūrmalas pilsētā atbilstoši teritorijas plānojumam. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 8 | R2.1.2. | Jūrmala | Velonomas pakalpojumu attīstība | Attīstīt velonomas punktu tīklu, kas ļauj paņemt velosipēdu vienā no šiem punktiem un atstāt citā, t.sk. arī nokļūšanai no Jūrmalas uz Rīgu u.c. tuvējām vietām. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 9 | R2.1.3. | Jūrmala | Elektrotransporta pieejamības nodrošināšana | Elektromobiļu un elektrovelosipēdu nomas attīstība,atbalsta noteikumu pieņemšana, mārketings, infrastruktūras un servisa attīstība elektromobiļu apkalpei. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 10 | R2.2.1. | Jūrmala | Jūrmalas vizuālās identitātes veidošana | Jūrmalas vizuālās identitātes standarta izstrāde un tā ieviešana, piem., veikalu izkārtnēs, Jūrmalas uzņēmumu reklāmas materiālos, pie pilsētas “vārtiem”, svētkos. Jūrmalas vizuālās identitātes kā prestiža zīmes izveide, piešķirot to tikai kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējiem un preču ražotājiem. | 2014 | Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 11 | R2.2.2. | Jūrmalas “vārti” | Jūrmalas “vārtu” izveide | Vizuāli izteiksmīgu Jūrmalas “vārtu” – fotografēšanās un informācijas iegūšanas punktu izveide Jūrmalas iebraukšanas vietās. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 12 | R2.2.2. | Jūrmala | Kultūras un dabas pieminekļu informācijas zīmju izvietošana | Informatīvo zīmju izvietošana pie kultūras un dabas pieminekļiem. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 13 | R2.3.1. | Jūrmala | Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā | Sabiedriskā transporta attīstība, pilnveidojot maršrutu tīklu, reisu laikus un biežumu, apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot racionāla un moderna sabiedriskā transporta pakalpojumus. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 14 | R2.3.1. | Jūrmala - lidostas | Sabiedriskā transporta attīstība starp Jūrmalu un lidostām | Sabiedriskā transporta maršrutu izveide starp Jūrmalu, Rīgas lidostu un Jūrmalas lidostu, ērti pieejamas informācijas nodrošinājums par šo transportu. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 15 | R2.3.2. | Jūrmala | Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība | Jūrmalas vizuālajai identitātei atbilstošu sabiedriskā transporta pieturvietu attīstība. Sabiedriskā transporta informācijas sistēmas attīstība, nodrošinot informācijas pieejamību arī pilsētas viesiem. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 16 | R2.3.2. | Dzelzceļa stacijas Jūrmalā | Autobusu pieturvietu attīstība pie Jūrmalas dzelzceļa stacijām | Autobusu pieturvietu infrastruktūras pilnveide, izveidojot pieturas tiešā redzamības zonā pie dzelzceļa stacijām un sadarbībā ar AS “Latvijas dzelzceļš” nodrošinot informācijas zīmju izvietošanu. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 17 | R2.3.2. | Dzelzceļa stacijas Jūrmalā | Stāvparku un apsargātu velonovietņu attīstība pie Jūrmalas dzelzceļa stacijām | Stāvparku un apsargātu velonovietņu attīstība Jūrmalas dzelzceļa staciju tiešā tuvumā atbilstoši teritorijas plānojumam un sadarbojoties ar AS „Latvijas dzelzceļš”. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 18 | R2.3.3. | Jūrmala | Ūdens transporta attīstība Jūrmalā | Ūdens transporta sistēmas attīstība Jūrmalā, galvenokārt attīstot Lielupē pieturvietas upju kuģīšiem atbilstoši teritorijas plānojumam, veidojot ūdens transporta uzņēmumus. Dažāda tipa laivu nomas attīstība, dabas tūrisma attīstība braucieniem ar laivām. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 19 | R2.4.1. | Lielupe | Lielupes ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība | Lielupes ostas darbības un attīstības plānošana (t.sk. izvērtējot iespēju paplašināt ostas teritoriju, tai skaitā Priedainē), nepieciešamo investīciju veikšana, kapteiņdienesta izveide, ostas uzņēmumu attīstība un mārketings. Brīvostas statusa piemērošanas izvērtējums. Darbības tiek veiktas atbilstoši teritorijas plānojumam ārpus dabas aizsargājamām teritorijām. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 20 | R2.4.1. | Lielupe | Lielupes jaunās ostmalas attīstība | Jaunas publiskās telpas teritorijas – Lielupes jaunās ostmalas attīstība, šādi radot jaunu, pievilcīgu ūdensmalas teritoriju. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 21 | R2.4.2. | Lielupe Jūrmalā | Lielupes kuģošanas infrastruktūras attīstība | Navigācijas zīmju, kārtības policijas, kuģu ceļa un piestātņu (atbilstoši teritorijas plānojumam) attīstība Lielupē, t.sk. Vārnukrogā, Lielupē, Buļļuciemā, Priedainē, Valteros, Slokā. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 22 | R2.5.1. | Jūrmala | Ūdensapgādes uzlabošana Jūrmalas pilsētā | Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes sistēmas uzlabošana, tai skaitā ūdens atdzelžošanas sistēmu attīstība. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 23 | R2.5.2. | Jūrmala | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas pilsētā | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošana Jūrmalā ar mērķi nodrošināt augstu virsūdens un pazemes ūdens kvalitāti. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 24 | R2.5.3. | Jūrmala | Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu pilnveide un uzturēšana | Tādu lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu izveide un uzturēšana, lai novērstu ilgstošu pilsētas transporta trašu un zemes gabalu applūšanu. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 25 | R2.6.1. | Jūrmala | Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija | Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija visā Jūrmalā, pāreja uz ekonomiski pamatotiem, videi draudzīgiem, vietējas izcelsmes kurināmā veidiem. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 26 | R2.6.2. | Jūrmala | Ģeotermālā siltuma izmantošanas iespēju izpēte | Kembrija – ordovika slāņu artēziskā ūdens ģeotermālā siltuma izmantošanas iespēju izpēte Jūrmalas centralizētās siltumapgādes un lokālo objektu (atsevišķas kūrortviesnīcas un sanatorijas) vajadzībām. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 27 | R2.6.2. | Jūrmala | Jūrmalas energoplāna izstrāde | Izstrādāts Jūrmalas energoplāns ar konkrētu pasākumu plānu un ieviešanas mehānismu, kura rezultātā tiks veicināta energoefektivitāte un pāreja uz vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 28 | R2.6.2. | Jūrmala | Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana | Paaugstināta Jūrmalas pašvaldības ēku energoefektivitāte, tai skaitā pamatoti izmantojot alternatīvos energoresursus. | 2019 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 29 | R2.6.3. | Jūrmala | Mobilo sakaru un interneta pieejamības nodrošināšana | *Wi-Fi* zonu, bezmaksas *Wi-Fi* zonu un publisko interneta pieejas punktu attīstība. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 30 | R2.7.1. | Jūrmala | Atkritumu savākšanas sistēmas pilnveide | Atkritumu savākšanas sistēmas attīstība, šķirotas atkritumu savākšanas veicināšana ar mērķi nodrošināt normatīvo aktu prasības. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 31 | R2.8.1. | Jūrmala | Jūrmalas apkaimju centru attīstība | Jūrmalas vēsturisko apkaimju centru attīstības plānošana un plānu realizācija ar mērķi nodrošināt racionālu un vizuāli izteiksmīgu sabiedrisko un pakalpojumu centru izveidi katrā Jūrmalas apkaimē. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 32 | R2.8.1. | Jūrmala | Parku, skvēru un kūrorta mazās infrastruktūras attīstība un uzturēšana | Esošo parku, skvēru un kūrorta mazās infrastruktūras uzturēšana, jaunu parku, skvēru un kūrorta mazās infrastruktūras izveide, t.sk. jaunu aktīvās atpūtas objektu, piknika vietu utml. ierīkošana. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 33 | R2.8.1. | Ķemeri | Publiskās telpas labiekārtošana Ķemeros | Publiskās telpas attīstība Ķemeru centrā sadarbībā ar Ķemeru nacionālo parku, tai skaitā izveidojot sabiedrisko tualeti un izvietojot atkritumu urnas. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 34 | R2.8.1. | Jaundubulti | Jaundubultu skvēra rekonstrukcija | Skvēra rekonstrukcija, izskatot iespēju skvērā veidot arī atklāto peldbaseinu. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 35 | R2.8.1. | Jūrmalas ūdensmalas | Jūrmalas publiski pieejamo ūdensmalu attīstība | Labiekārtotu krastmalu attīstība gar Lielupi un citām publiski pieejamām ūdenskrātuvēm ar tūrisma un apmeklējumu potenciālu atbilstoši teritorijas plānojumam. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 36 | R2.8.1. | Jūrmala | Graustu novākšana pilsētā | Vidi degradējošo objektu saraksta izveide, graustu nojaukšana, t.sk. bijušo sanatoriju “Līva”, “Daugava”, “Čaika” teritoriju sakopšana. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 37 | R2.8.1. | Jūrmala | Jūrmalas pilsētā esošo daudzdzīvokļu namu pagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcija | Veikta pagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām visā Jūrmalā, t.sk. izveidojot bērnu rotaļu laukumus un vienkāršu sporta infrastruktūru. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 38 | R2.8.1. | Ragakāpa | Dabas lieguma “Ragakāpa” infrastruktūras uzlabošanas plāna realizācija | Dabas aizsardzības plānā paredzēto pastaigu taku, skatu torņa, informācijas zīmju, tualešu izveide. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 39 | R2.8.1. | Darmštates priežu audze | Dabas lieguma “Darmštates priežu audze” apsaimniekošanas pasākumu realizācija | Pasākumu realizācija saskaņā ar lieguma dabas aizsardzības plānu, tai skaitā svešo sugu izplatības ierobežošanu, labiekārtošanu. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 40 | R2.8.1. | Lielupes grīvas pļavas | Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanas pasākumu realizācija | Dabas aizsardzības plānā iekļauto apsaimniekošanas pasākumu realizācija, tai skaitā dabas izziņas un pastaigu taku izveide, informācijas zīmju un stendu izvietošana. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 41 | R2.8.1. | Baltā kāpa | Baltās kāpas apsaimniekošanas plāna izstrāde un labiekārtošana | Ģeoloģiski-morfoloģiskā objekta “Baltā kāpa” apsaimniekošanas plāna izstrāde, teritorijas labiekārtošana, veidojot skatu laukumu, kāpnes, barjeras un informācijas zīmes. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 42 | R2.8.1. | Sloka, Kauguri | Hercoga Jēkaba kanālam piegulošās apkārtnes sakopšana | Tehnikas pieminekļa un potenciāli pievilcīga dabas tūrisma objekta – hercoga Jēkaba kanāla – apkārtnes sakopšana. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 43 | R2.8.1. | Jūrmala | Dižkoku inventarizācija | Jūrmalas pilsētā esošo dižkoku inventarizācija atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” jaunajiem aizsargājamo koku kritērijiem. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 44 | R2.8.2. | Jūrmala | Kapsētu paplašināšana un jaunu kapsētu izveide | Jaunu kapsētu izveide atbilstoši teritorijas plānojumam sakarā ar to, ka trūkst vietas jau esošajās. | 2015 | SIA “Jūrmalas kapi” |
| 45 | R2.9.1. | Jūrmala | Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības plānošana un plānu realizācija | Nosprausti mērķi Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai, izstrādāta un realizēta dzīvojamā fonda attīstības programma. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 46 | R2.9.2. | Jūrmala | Jūrmalas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku modernizācija, energoefektivitātes pasākumu veikšana | Modernizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, tai skaitā, izvērtējot iespēju veidot pašvaldības pārziņā esošu rotējošo fondu (*revolving fund*), kas dzīvokļu īpašnieku biedrībām ļautu piekļūt lētiem aizņēmumiem māju atjaunošanai. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 47 | R2.10.1. | Jūrmala | Privātīpašumu sakoptības veicināšana | Jūrmalas pilsētas privāto īpašumu sakoptības veicināšana, organizējot reidus un kontrolējot īpašumu atbilstību saistošajiem noteikumiem. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |

### M3. Sociālā infrastruktūra

| N.p.k. | Rīcības virziens | Teritorija | Nosaukums | Rezultāts | Aptuvens izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija, amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R3.1.1. | Jūrmala | Iedzīvotāju aptauju veikšana | Socioloģiski pamatotu aptauju veikšana ar mērķi noskaidrot jūrmalnieku viedokli par pilsētas attīstību un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Aptauja tiek veikta reizi divos gados, balstoties uz attīstības programmas izstrādes gaitā izstrādāto aptaujas anketu un metodiku. | reizi divos gados, no 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 2 | R3.1.1. | Jūrmala | Jūrmalas faktiskā iedzīvotāju skaita apzināšana | Apzināts, cik Jūrmalā ir nekustamo īpašumu īpašnieku – fizisko un juridisko personu, kam pieder īpašumi Jūrmalā, bet kas nav šeit deklarējuši savas dzīvesvietas. Šī informācija ļaus labāk plānot infrastruktūras attīstību, tarifu politiku. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 3 | R3.1.2. | Jūrmalas pašvaldības iestādes | Ātrgaitas interneta nodrošinājums Jūrmalas pašvaldības iestādēs | Visas Jūrmalas pašvaldības iestādes ir nodrošinātas ar ātrgaitas interneta sakariem, šādi kāpinot pašvaldības darba kapacitāti. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 4 | R3.1.3. | Jūrmala | Nevalstisko organizāciju fonda attīstība | Nevalstisko organizāciju fonda attīstība, projektu konkursi (tai skaitā paredzot īpašu projektu konkursu sporta projektiem) un izpildes kontrole. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 5 | R3.1.4. | Jūrmala | Pastāvīga iedzīvotāju informēšana par pilsētas infrastruktūras attīstības iecerēm | Informācijas par turpmākajos gados plānotajiem infrastruktūras attīstības projektiem (ūdensapgāde un kanalizācija, ielu infrastruktūra, sabiedrisko ēku būvniecība un remonts u.c.) iekļaušana pašvaldības mājaslapā, tai skaitā sniedzot šo informāciju kartogrāfiskā formātā. Paredzēt informācijas aktualizēšanu vismaz reizi gadā. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 6 | R3.1.4. | Jūrmala | Pilsētas iedzīvotāju iesaiste pašvaldības lēmumprojektu apspriešanā | Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbības aktivizēšana, domes izbraukuma tikšanās ar jaunveidojamajām apkaimju sabiedriskajām organizācijām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 7 | R3.1.4. | Jūrmala | Atbalsts jauniešu sabiedriskajām organizācijām un iniciatīvas grupām | Atbalsts jauniešu organizāciju aktivitātēm, jauniešu brīvprātīgajam darbam, diskusiju vakariem, konkursiem. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 8 | R3.1.5. | Jūrmala | Dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas tiešsaistes sistēmas izveide | Izveidota elektroniskā sistēma, kas nodrošina to, ka ikvienu dokumentu pašvaldības institūcijās un izglītības iestādēs, (gan klienti, gan darbinieki) var aizpildīt un iesniegt tiešsaistē. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 9 | R3.1.5. | Jūrmala | Jūrmalnieka e-kartes izveide | Ikvienam jūrmalniekam ir e-karte ar kuru var saņemt daudzveidīgus pakalpojumus, piemēram, atvieglojumus sabiedriskajā transportā, bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs, bibliotēku pakalpojumus u.c. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 10 | R3.2.1. | Jūrmala | Pirmsskolas, pamata un vispārējās izglītības pakalpojumu attīstība | Izglītības iestāžu personāla, pedagogu kvalifikācijas celšana, tai skaitā pedagogu tālākizglītības programmu izstrāde un īstenošana atbalsta personāla darbam skolā ar talantīgiem bērniem un ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Digitālo metodisko mācību materiālu izstrāde diferencēta izglītības procesa nodrošinājumam izglītības iestādēs (darbam ar talantīgajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām). Digitālu metodisko materiālu izstrāde individuālo plānu veidošanai un īstenošanai mācību procesā, atbilstoši katra izglītojamā prasmēm un vajadzībām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 11 | R3.2.1. | Jūrmala | Ārpusskolas nodarbību atbalsta sistēmas izveide | Kuponu sistēmas izveide Jūrmalas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kas paredz, ka katrs skolēns saņem vienu pašvaldības apmaksātu kuponu, kas jāizmanto ārpusskolas nodarbībām. Ārpusskolas nodarbību organizatori saņem pašvaldības atbalstu atbilstoši saņemto kuponu skaitam. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 12 | R3.2.2. | Jūrmala | Jūrmalā esošo profesionālās izglītības iestāžu profila plānošana atbilstoši darba tirgus prasībām, izglītības iestāžu attīstība | Profesionālās izglītības iestāžu un tajās īstenoto izglītības programmu attīstības plānošana, personāla, pedagogu kvalifikācijas celšana. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 13 | R3.2.2. | Jūrmala | Augstākās izglītības pakalpojumu plānošana un attīstība | Augstākās izglītības iestāžu darbības plānošana atbilstoši darba tirgus prasībām, personāla, pedagogu kvalifikācijas celšana. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 14 | R3.2.2. | Lielupe | Lielupes sporta internāta izveide uz Lielupes vidusskolas bāzes – izpēte un attīstība atbilstoši izpētes rezultātiem | Lielupes vidusskolas pielāgošana cita profila izglītības iestādes sporta internāta – vajadzībām, internāta attīstība. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 15 | R3.2.2. | Jūrmala | Bērnu un jauniešu zinātnes un biznesa centra izveide | Profesionālās ievirzes atbalsta centra izveide ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu karjeras izvēli, profesionālās piemērotības noteikšanu, praktisko apmācību, zinātniski pētniecisko konferenču īstenošanu, ekskursijas uz uzņēmumiem, treniņnodarbības biznesa vidē. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 16 | R3.2.3. | Jūrmala | Mūžizglītības attīstība Jūrmalā | Mūžizglītības sektora attīstība Jūrmalā atbilstoši darba tirgus prasībām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 17 | R3.2.4. | Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana | Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 18 | R3.2.4. | Jūrmalas skolas | Vispārējās izglītības iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana | Jūrmalas vispārējās izglītības iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 19 | R3.2.4. | Jūrmalas skolas | Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveide | Jūrmalas vispārējās izglītības iestāžu darbībai nepieciešamā materiāltehniskā aprīkojuma sagāde un pilnveide. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 20 | R3.2.4. | Jūrmalas interešu izgl. iestādes | Jūrmalas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana | Jūrmalas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana, materiāltehniskā aprīkojuma sagāde. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 21 | R3.2.4. | Jūrmala | Daudzlīmeņu radošā metodiskā aktivitāšu centra izveide | Izveidots daudzlīmeņu radošais metodiskais aktivitāū centrs. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 22 | R3.3.1. | Jūrmalas kultūras iestādes | Jūrmalas kultūras iestāžu ēku remonts, teritoriju labiekārtošana un materiāltehniskais nodrošinājums | Vietējas nozīmes Jūrmalas kultūras iestāžu ēku remonts un teritoriju labiekārtošana, materiāltehniskā aprīkojuma sagāde. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 23 | R3.3.1. | Jūrmalas kultūras iestādes | Jūrmalas kultūras iestāžu profesionalizācijas iespēju izpēte | Apzināta iespēja (profesionālu mākslinieku piesaiste, izveides un uzturēšanas izmaksas, potenciālā auditorija, esošo telpu piemērotība un jaunu izveides izmaksas) veidot Jūrmalā profesionālās kultūras kolektīvus un institūcijas, piemēram, Jūrmalas teātri, mūzikas kolektīvus u.c. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 24 | R3.3.1. | Jūrmalas kultūras iestādes | Amatiermākslas attīstības veicināšana | Amatiermākslas attīstības veicināšana Jūrmalā, attīstot un motivējot amatiermākslas kolektīvus Jūrmalas kultūras namos. |  | Jūrmalas pilsētas dome |
| 25 | R3.3.1. | Melluži | Mellužu estrādes remonts un tās tuvējās apkārtnes labiekārtošana | Vienīgās akustiskās koka gliemežnīcas Baltijā – Mellužu estrādes – remonts un tās tuvējās apkārtnes labiekārtošana. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 26 | R3.3.1. | Jūrmalas brīvdabas muzejs | Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība | Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība, tai skaitā izbūvējot ēku muzeja krājumiem, izstāžu zālei un administratīvās telpas, izveidojot elektrības pieslēgumu. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 27 | R3.3.1. | Jūrmala | Jūrmalas muzeju popularizēšana | Informācijas sagatavošana un izplatīšana par Jūrmalas muzejiem, t.sk. veidojot muzeju mājas lapas un pārstāvniecību sociālajos tīklos. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 28 | R3.3.1. | Jūrmala | Kinoteātru darbības attīstība | Jūrmalā esošo kinoteātru darbības attīstība. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 29 | R3.3.1.  R1.8.1. | Ķemeri | Daudzfunkcionāla centra izveide Ķemeros | Ķemeros izveidots centrs, kurā darbojas saieta nams, bērnu un jauniešu ārpusskolas nodarbības, kultūras centrs (koncertzāle), telpas konferencēm. | 2019 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 30 | R3.3.1. | Jūrmala | E-kultūras attīstība | E-vidē (tiešsaistē) pieejami kultūras pasākumi (koncerti, festivāli), virtuāli kultūras iestāžu apmeklējumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem interesentiem. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 31 | R3.3.2. | Jūrmalas bibliotēkas | Jūrmalas bibliotēku ēku remonts, teritoriju labiekārtošana un materiāltehniskais nodrošinājums | Jūrmalas bibliotēku ēku remonts un teritoriju labiekārtošana, materiāltehniskā aprīkojuma sagāde. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 32 | R3.3.2. | Jūrmalas bibliotēkas un izglītības iestādes | Vienota elektroniska bibliotēku kataloga izveide bibliotēkās un izglītības iestādēs | Mācību un pārējā literatūra, digitālie mācību līdzekļi u.c. iekļauti elektroniskā sistēmā. Izglītības iestādes un bibliotēkas aprīkotas ar koda nolasīšanas ierīci. Lasītāji grāmatas varēs saņemt/ pasūtīt ar pilsētas e-karti | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 33 | R3.3.3. | Jūrmala | Publiskās sporta infrastruktūras attīstība | Publiskās sporta infrastruktūras attīstība Jūrmalā, tai skaitā ārpus kūrorta un tūrisma attīstības zonām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 34 | R3.3.3. | Dubulti | Pludmales stadiona izveide | Pludmales stadiona izveide pludmalē starp Baznīcas ielu un Ogres ielu, piemērojot to dažādiem sporta veidiem, piemēram, pludmales futbolam, handbolam, frisbijam un citiem sporta veidiem. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 35 | R3.4.1. | Jūrmala | Jūrmalas pašvaldības policijas attīstība | Pašvaldības policijas attīstība atbilstoši kūrortpilsētas nepieciešamībām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 36 | R3.4.1. | Jūrmala | Glābšanas dienestu attīstība | Pludmales glābšanas dienestu, ugunsdzēsības un citu ātrās reaģēšanas vienību attīstība, materiāltehniskā aprīkojuma sagāde. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 37 | R3.5.1. | Jūrmala | Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība | Jūrmalas sociālā atbalsta institūciju infrastruktūras attīstība un materiāltehniskā nodrošinājuma sagāde. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 38 | R3.5.1. | Jūrmala | Daudzbērnu ģimeņu atbalsta pasākumi | Balstoties uz daudzbērnu ģimeņu vajadzību izpēti, ieviest pašvaldības atbalsta politiku daudzbērnu ģimenēm, lai veicinātu dzimstību. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 39 | R3.5.1. | Jūrmala | Agrīnās diagnostikas centra izveide bērniem ar speciālām vajadzībām | Izveidots centrs, kur darbojas dažādi speciālisti (fizioterapeiti, psihologi, tiflopedagogi u.c.) ar mērķi agrīni diagnosticēt bērniem dažādus traucējumus, sastādīt atbilstošas programmas, lai nodrošinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā un mazinātu sociālās atstumtības risku. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 40 | R3.6.1. | Jūrmala | Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu attīstība visā Jūrmalā. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 41 | R3.6.2. | Jūrmala | Veselīga dzīvesveida veicināšana | Jūrmala – veselības pilsēta. Veselīgas pārtikas un dzīvesveida veicināšana ne tikai Jūrmalas viesiem bet vēl jo vairāk – pašiem jūrmalniekiem. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 42 | R3.7.1. | Jūrmala | Investīciju piesaistes pakalpojumu attīstība | Novērtēt nepieciešamos soļus, kas pašvaldībā jāveic, lai veicinātu un atvieglotu ieguldījumus Jūrmalas attīstībā un sagatavoties sniegt atbalstu potenciālajiem investoriem. | 2014 | Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa, Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa |
| 43 | R3.7.1. | Jūrmala | Uzņēmējdarbības atbalsta plāna izstrāde | Esošās situācijas izpēte un pašvaldības rīcības plāna izstrāde ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā, tai skaitā videi draudzīgas ražošanas attīstību. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 44 | R3.7.2. | Teritorijas Slokā un Kūdrā | Daudzveidīga biznesa teritoriju attīstība | Izstrādāts Jūrmalas daudzveidīga biznesa teritoriju Slokā un Kūdrā attīstības profils, tai skaitā izvērtējot iespēju šeit attīstīt videi draudzīgu ražošanu, izvērtētas infrastruktūras nepieciešamības un nepieciešamais investīciju apjoms un sagatavots piedāvājums potenciālajiem investoriem. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 45 | R3.7.2. | Jūrmala | Tirdzniecības vietu attīstība un esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana | Tirdzniecības vietu (“zaļo tirdziņu”, augļu un dārzeņu stendu, zivju tirgu u.c.) attīstība Jūrmalā. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 46 | R3.7.3. | Jūrmala | Uzņēmēju motivācijas balvu pasniegšana | Uzņēmēju motivācija dažādās kategorijās ar ikgadēju apbalvošanu par sasniegumiem. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 47 | R3.8.1. | Jūrmala, kaimiņu pašvaldības | Sadarbības attīstība ar kaimiņu pašvaldībām | Apzināti pašvaldību sadarbības virzieni un parakstīts apliecinājums par pašvaldību sadarbību. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 48 | R3.8.2. | Jūrmala, sadraudzī-bas pilsētas | Sadarbības attīstība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām | Sadarbības attīstība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām. Vizuāli izteiksmīgas informācijas – tūristu piesaistes objektu izveide, kas informē par Jūrmalas sadraudzības pilsētām. Jūrmalas informācijas punktu attīstība tās sadraudzības pilsētās. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |

### Jūrmalas pašvaldības partneru rīcības

Zemāk uzskaitīto rīcību īstenošana sekmētu Jūrmalas pilsētas attīstību, taču šo darbību un pasākumu īstenošana neietilpst pašvaldībai veicamajās funkcijās. Jūrmalas pilsētas dome savu pilnvaru ietvaros iniciēs šīs rīcības un atbalstīs valsts institūcijas, kaimiņu pašvaldības, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas uzņemsies šo ideju īstenošanu, pēc iespējas centīsies samazināt birokrātisko slogu šo rīcību īstenošanā.

| N.p.k. | Rīcības virziens | Nosaukums | Rezultāts | Aptuvens izpildes termiņš | Sadarbības partneris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1.1.1. | Kūrortu attīstības prioritātes iekļaušana valsts attīstības plānošanas dokumentos | Kūrortu kā Latvijas ekonomikai potenciāli nozīmīga sektora novērtēšana, iekļaujot kūrortu attīstības nostādnes valsts attīstības plānošanas dokumentos. | - | Valsts institūcijas |
| 2 | R1.1.1. | Valsts institūcijas izveide kūrortu un veselības tūrisma attīstībai | Centralizētas valsts institūcijas izveide Latvijas kūrortu attīstības koordinācijai un starptautiskās konkurētspējas palielināšanai. |  | Valsts institūcijas |
| 3 | R1.1.1. | Jūrmalas kā starptautiskas nozīmes specializētās pilsētas statusa noteikšana valsts plānošanas dokumentos | Jūrmalas pilsētas statusa maiņa plānošanas dokumentos no republikas pilsētas uz starptautiskas nozīmes specializētās pilsētas statusu, šādi nosakot, ka valsts veicinās Jūrmalas kūrorta starptautiskās konkurētspējas celšanu un atpazīstamību. | 2013 | Valsts institūcijas, galvenokārt VARAM |
| 4 | R1.2.1. | Ārstniecisko dūņu reģenerācijas lauku un ieguves karjeru apsaimniekošana sadarbībā ar valsts institūcijām | Ārstniecisko dūņu reģenerācijas lauku (pašlaik pieder valstij) atjaunošana un uzturēšana. | 2016 | Valsts institūcijas |
| 5 | R1.2.1. | Minerālūdens resursu izmantošanas attīstība | Minerālūdens resursu izmantošanas attīstība, t.sk. piegādājot klientiem fasētā veidā. | 2014 | Uzņēmēji |
| 6 | R1.3.3. | Kurortoloģijas speciālistu izglītības attīstība | Specializētu augstākās izglītības programmu izveide kurortoloģijas jomā Rīgā esošo augstākās izglītības iestāžu paspārnē, izvērtējot iespēju veidot Jūrmalā augstākās izglītības iestāžu filiāles. | 2014 | Augstākās izglītības iestādes |
| 7 | R1.4.1. | Izmitināšanas vietu attīstība visos cenu segmentos | Veicināt viesnīcu un izīrējamo platību attīstību, lai veicinātu to, ka Jūrmala visu gadu ir pieejama lielam viesu skaitam ar dažādu maksātspēju. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 8 | R1.4.1. | Viesnīcas „Liesma” attīstība | Jūrmalas pilsētai nozīmīgas kūrortviesnīcas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 9 | R1.4.1. | Sanatorijas „Belorusija” attīstība | Jūrmalas pilsētai nozīmīgas kūrortviesnīcas attīstība. |  |  |
| 10 | R1.4.1. | Viesnīcas „Lielupe” attīstība | Jūrmalas pilsētai nozīmīgas kūrortviesnīcas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 11 | R1.4.1. | Viesnīcas „Daina” attīstība | Jūrmalas pilsētai nozīmīgas kūrortviesnīcas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 12 | R1.4.1. | Viesnīcas „Majori” attīstība | Jūrmalas pilsētai nozīmīgas kūrortviesnīcas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 13 | R1.4.1.  R1.6.3. | Slēpošanas un atpūtas kompleksa „Kāpa” attīstība | Jūrmalas kūrortam nozīmīga enkurobjekta attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 14 | R1.4.2. | Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu attīstība | Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes celšana un piedāvājuma dažādošana, ēdināšanas iestāžu izvietošanās visā rekreācijas un kūrorta zonā. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 15 | R1.4.3. | Iepirkšanās iespēju dažādošana Jūrmalas centrā | Daudzveidīgu un interesantu veikalu izveide Jūrmalas pilsētas centrālajā daļā, jaunu veikalu piesaiste. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 16 | R1.4.3. | Naktsdzīves aktivizēšana | Daudzveidīgu un saistošu nakts pasākumu attīstība, veikalu, sadzīves pakalpojumu un ēdināšanas iestāžu pieejamība visas diennakts garumā. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 17 | R1.4.3. | Bērnu pieskatīšanas pakalpojuma attīstība | Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstība visas diennakts garumā, radot pilnvērtīgākas atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 18 | R1.4.3. | Bērnu atrakciju attīstība | Daudzveidīgu, bērniem saistošu atrakciju attīstība (spēļu laukumi, tauriņu dārzi, “dinozauru parki”, greizie spoguļi, akvāriji, zinātnes parki, planetārijs u.tml.). | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 19 | R1.4.3. | Dzelzceļa staciju attīstība, paplašinot tajās sniegto pakalpojumu klāstu | Tūrisma informācijas centru, nomas punktu, veikalu un citu pakalpojuma sektora uzņēmumu izvietošana dzelzceļa stacijās. | - | VAS “Latvijas dzelzceļš” |
| 20 | R1.5.1. | Kompleksu veselības tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība | Komplekso veselības tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība Jūrmalā, sākot ar medicīnas un beidzot ar rekreācijas un rehabilitācijas pakalpojumiem. Labākās starptautiskās pieredzes un produktu izmantošana, nodrošinot augstu kūrorta prestižu. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 21 | R1.5.1. | Augstas kvalitātes medicīnas pakalpojumu attīstība | Augstākās klases medicīnisko pakalpojumu attīstība Jūrmalā ar mērķi piesaistīt klientus ar augstu maksātspēju. Bulduru slimnīcas attīstība par prestižu klīniku, kura saviem pacientiem no visas pasaules piedāvā augsti kvalitatīvus un konkurētspējīgus ārstniecības pakalpojumus. | pastāvīgi | Ārstniecības iestādes |
| 22 | R1.5.1. | Skaistumkopšanas un SPA pakalpojumu attīstība | Daudzveidīga skaistumkopšanas un SPA pakalpojumu klāsta attīstība. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 23 | R1.5.1. | Dūņu, minerālūdeņu un termālo ūdeņu ārstnieciskā pielietojuma attīstība | Medicīnas, rehabilitācijas un skaistumkopšanas pakalpojumu attīstība, izmantojot Jūrmalā pieejamos vietējos balneoloģiskos resursus. Dūņu, minerālūdens un termālo ūdeņu vietējā pielietojuma attīstība. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 24 | R1.5.1. | Vietējo un ārvalstu apdrošināšanas kompāniju piesaiste Jūrmalas kūrorta pakalpojumiem | Vietējo un ārvalsts apdrošināšanas kompāniju piesaiste Jūrmalas kūrorta pakalpojumiem, šādi nodrošinot jaunus klientus, kuru ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumus sedz apdrošināšana. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 25 | R1.5.2. | Kembrija – ordovika ģeotermālo minerālūdeņu procedūru infrastruktūras attīstības iespēju izpēte | Augstas kvalitātes ārstnieciskā minerālūdens resursu izmantošanas iespēju izpēte, izmantojot dabiski silta minerālūdens baseinus. | 2016 | Uzņēmēji |
| 26 | R1.5.2. | Kūrortviesnīcas “Rīgas līcis” attīstība | Jūrmalas kūrortam nozīmīgas viesnīcas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 27 | R1.5.2. | Ķemeru kūrortpoliklīnikas attīstība | Jūrmalas kūrortam nozīmīgas institūcijas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 28 | R1.5.2. | Sanatorijas „Jantarnij bereg” attīstība | Jūrmalas kūrortam nozīmīgas sanatorijas attīstība. | - | Uzņēmēji |
| 29 | R1.6.2. | Pakalpojumu klāsta papildināšana pludmalē | Kvalitatīvu pakalpojumu attīstība Jūrmalas pludmales zonā, tai skaitā inventāra nomas punktu attīstība, slēdzamo mantu glabātuvju izveide u.tml. | pastāvīgi | Uzņēmēji |
| 30 | R1.6.3. | Atklātā ziemas peldbaseina izveides iespēju izpēte | Latvijai unikāla aktīvās atpūtas objekta – atklāta ziemas minerālūdens peldbaseina izveides iespēju izpēte Jūrmalas rietumu daļā, izmantojot ģeotermālo minerālūdeni. | - | Uzņēmēji |
| 31 | R1.6.3. | Lielupes tenisa centra attīstība | Starptautiski potenciāli nozīmīga sporta kompleksa attīstība. | - | Uzņēmēji, sporta organizācijas |
| 32 | R1.6.3. | Niršanas centra attīstība Slokas karjerā | Pašvaldības īpašuma tiesību sakārtošana, peldvietas infrastruktūras attīstība pie Slokas karjera un niršanas apmācību centra un muzeja izveide. | 2016 | Uzņēmēji |
| 33 | R1.7.1. | Profesionālās mūzikas kolektīva izveide uz Dzintaru koncertzāles bāzes | Profesionāla mūzikas kolektīva izveide Jūrmalā, veicinot kultūras tradīciju attīstību visa gada garumā. | 2015 | Uzņēmēji |
| 34 | R1.8.1. | Liela konferenču centra attīstība Jūrmalā | Izveidota piemērota infrastruktūra konferencēm, kuru dalībnieku skaits sasniedz un pārsniedz 1000. Viena no vērtējamām vietām attīstībai ir Pils laukums 1, neizslēdzot iespēju šādu centru attīstīt arī citur. | - | Uzņēmēji |
| 35 | R2.1.1. | Kauguru apvedceļa attīstība | Plānotā valsts autoceļa – Kauguru apvedceļa – attīstība, tai skaitā plānojot ar šo ceļu saistītās infrastruktūras attīstību. | - | VAS “Latvijas valsts ceļi” |
| 36 | R2.1.1. | Autoceļa A10 Rīga – Ventspils pārbūve Jūrmalas pilsētā un tās tiešā tuvumā | Valsts autoceļa A10 rekonstrukcija, plānojot ar šo ceļu infrastruktūru saistītās infrastruktūras attīstību. | - | VAS “Latvijas valsts ceļi” |
| 37 | R2.8.1. | Sabiedrisko tualešu ierīkošana visās Jūrmalas dzelzceļa stacijās | Kvalitatīvu un higiēnisku sabiedrisko tualešu ierīkošana visās Jūrmalas dzelzceļa stacijās. | 2015 | AS “Latvijas dzelzceļš” |
| 38 | R2.3.1. | Sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana starp Rīgu un Jūrmalu | Sabiedriskā transporta starp Rīgu un Jūrmalu nodrošināšana visu diennakti, tā pieskaņošana kultūras pasākumu norises laikiem. | 2014 | Rīgas pašvaldība, AS „Pasažieru vilciens” |
| 39 | R2.3.1. | Starptautisku dzelzceļa maršrutu attīstība uz Jūrmalu | Ērtas pasažieru dzelzceļa satiksmes izveide uz Jūrmalu no ārvalstu pilsētām, tai skaitā pagarinot no Krievijas un Baltkrievijas ienākošo vilcienu maršrutus līdz Jūrmalai. | 2014 | AS “Pasažieru vilciens” |
| 40 | R2.6.3. | Platjoslas interneta attīstība Jūrmalā | Augstas kvalitātes interneta pakalpojumu nodrošināšana Jūrmalas pilsētā | - | SIA “Lattelecom”, citi uzņēmumi |
| 41 | R2.8.1. | Lielupes straumjviržu (būnu) rekonstrukcija | Lielupes līkumā izbūvēto būnu rekonstrukcija sadarbībā ar AS „Latvijas dzelzceļš”. | 2016 | AS “Latvijas dzelzceļš” |
| 42 | R2.10.1. | Valstij piederošo vasarnīcu privatizācijas pabeigšana | Vasarnīcu apsaimniekošanas uzlabošana, nodrošinot, ka katrai no tām ir īpašnieki. | - | Privatizācijas aģentūra |
| 43 | R3.1.3. | Jūrmalas apkaimju sabiedrisko organizāciju izveide | Pilsoniskas sabiedrības attīstība Jūrmalā. | - | Aktīvie iedzīvotāji apkaimēs |
| 44 | R3.4.1. | Patrulēšana dzelzceļa stacijās sabiedriskās kārtības nodrošināšanai | Pilsētas pašvaldības policijas patrulēšana Jūrmalas dzelzceļa stacijās sadarbībā ar AS „Latvijas dzelzceļš”, par prioritāti izvirzot patrulēšanu Slokas dzelzceļa stacijā. | 2014 | AS „Latvijas dzelzceļš” |
| 45 | R3.7.2. | Slokas papīrfabrikas teritorijas attīstība uzņēmējdarbības veikšanai | Formāla rakstura problēmu atrisināšana, lai veicinātu uzņēmējdarbību bijušās Slokas papīrfabrikas teritorijā. | - | Zemes īpašnieki, uzņēmēji |
| 46 | R3.7.2. | Darījumu centra attīstība vietā, kur tiks būvēts Jaundubultu tilts pāri Lielupei | Jaunu nodarbinātības iespēju sekmēšana un urbānas vides veidošana nākotnes transporta mezgla vietā. | - | Zemes īpašnieki, uzņēmēji |

### Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām

Jūrmalas pilsēta robežojas ar Engures, Tukuma, Jelgavas, Babītes novadiem un Rīgas pilsētu. Ģeogrāfiski un vēsturiski faktori nosaka īpašus sadarbības virzienus ar katru no šīm pašvaldībām, kas uzskaitīti zemāk:

Jūrmalas kaimiņu pašvaldību sadarbības virzieni ar Jūrmalas pilsētu 2014. – 2020. gadā

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Sadarbības virziens | Engures novads | Tukuma novads | Jelgavas pilsēta | Jelgavas novads | Babītes novads | Rīgas pilsēta |
| 1 | Transporta infrastruktūras un satiksmes attīstība | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Lidostas „Jūrmala” attīstība | x | x |  |  |  |  |
| 3 | Dzelzceļa līnijas Rīga – Tukums II infrastruktūras attīstība | x | x |  |  |  |  |
| 4 | Veloceliņu tīkla attīstība | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Jūras krasta erozijas samazināšanas pasākumu īstenošana | x |  |  |  |  |  |
| 6 | Pludmales zonas apsaimniekošana (t.sk. novērst situāciju, kad pašvaldībām nav juridisku tiesību sakārtot pludmales zonu un attīstīt tajā rekreācijas pakalpojumus) un infrastruktūras attīstība | x |  |  |  |  | x |
| 7 | Ķemeru nacionālā parka teritorijas sniegto iespēju izmantošana, pilnveidojot dabas tūrisma piedāvājumu | x | x |  | x |  |  |
| 8 | Kopīgu tūrisma piedāvājuma attīstība starptautiskās konkurētspējas palielināšanai tūrisma jomā | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumu attīstība vēsturiskajā Ķemeru kūrorta teritorijā |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Uzņēmējdarbības vides attīstība ar mērķi veicināt ekonomisko aktivitāti un radīt jaunas darba vietas | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „AAS Piejūra” attīstība (t.sk. jautājumi, kas skar dalīto atkritumu vākšanu) | x | x |  |  |  |  |
| 12 | Sociālo pakalpojumu tīkla attīstība | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Izglītības pakalpojumu tīkla attīstība (tajā skaitā profesionālās, speciālās mūžizglītības pakalpojumu attīstības koordinācija) | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Sporta infrastruktūras attīstība | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Iekšējo ūdeņu apsaimniekošana | x | x | x | x | x | x |

### Jūrmala – Rīga – Jelgava

Latvijas centrālajai daļai ir starptautiskas nozīmes ekonomiskās attīstības potenciāls, ko nosaka trīs lielas pilsētas, kuru ekonomiskā specializācija ļauj tām vienai otru papildināt, veidojot Latvijas attīstības „trīsstūri”:

* **Rīga** – Latvijas galvaspilsēta un lielākā pilsēta Baltijas reģionā;
* **Jelgava** – potenciāla starptautiskas nozīmes rūpniecības pilsēta;
* **Jūrmala** – starptautiskas nozīmes kūrorts.

Šī „trīsstūra” ekonomiku papildina citas pašvaldības, tai skaitā **Babītes novads** (dzīves un daudzveidīgas uzņēmējdarbības vieta, Salienas pilsētas attīstība starp Rīgu un Jūrmalu), **Jelgavas novada** ziemeļu daļa (Valgundes pagasts – attīstāms aktīvais tūrisms, dzīves vieta un Kalnciema pilsēta – būvmateriālu ražošana, dzīves vieta), **Mārupes novads** (starptautiskā lidosta, dzīves vieta ar strauji augošu iedzīvotāju skaitu, loģistika un rūpniecība), **Olaines novads** (rūpniecība, t.sk. ķīmiskā un farmācijas rūpniecība, dzīves vieta) un **Ozolnieku novada** rietumu daļa (dzīves vieta, daudzveidīgas uzņēmējdarbības vieta).

Vēsturiski Jūrmala ir attīstījusies ciešā sadarbībā gan ar Jelgavu (peldvietas izveide Kauguros jau Kurzemes hercogistes laikos, Lielupes ūdensceļš), gan jo īpaši ar Rīgu (Jūrmala ir attīstījusies kā Rīgas vasarnīcu priekšpilsēta, un pilsētas austrumu daļa pat ir bijusi Rīgas administratīvās teritorijas sastāvdaļa). Šī visām pusēm izdevīgā sadarbība ir jāturpina un jāpilnveido.

Darbības un pasākumi sadarbībai starp Jūrmalu un Rīgu

| N.p.k. | Rīcības virziens | Nosaukums | Apraksts | Aptuvens izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija Jūrmalā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1.1.1. | Jūrmala – Latvijas vasaras galvaspilsēta | Jūrmalas kūrorta starptautiskai reklāmai ieteicama vasaras galvaspilsētas statusa piešķiršana Jūrmalai peldsezonas laikā, pārvietojot uz Jūrmalu daļu no galvaspilsētai raksturīgajām funkcijām – piemēram, tikšanās ar ārvalstu amatpersonu delegācijām, Valsts prezidenta publiskās funkcijas, valdības sēdes, valsts amatpersonu preses konferences. | no 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 2 | R1.3.3. | Kurortoloģijas speciālistu izglītības attīstība | Specializētu augstākās izglītības programmu izveide kurortoloģijas izglītības attīstībai Rīgā esošo augstākās izglītības iestāžu paspārnē, izvērtējot iespēju veidot Jūrmalā augstākās izglītības iestāžu filiāles. | 2020 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 3 | R1.4.1. | Sadarbība izmitināšanas pakalpojumu attīstībā | Rīgā un Jūrmalā esošo tūrisma informācijas pakalpojumu un viesnīcu sadarbība, lai nodrošinātu veiksmīgu liela mēroga pasākumu norisi gan Jūrmalā, gan arī Rīgā. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 4 | R1.4.2. | Sadarbība ēdināšanas pakalpojumu attīstībā | Rīgā un Jūrmalā esošo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju sadarbība, lai nodrošinātu augstas kvalitātes ēdināšanas pakalpojumus gan Jūrmalā, gan arī Rīgā, t.sk. lielu pasākumu laikā. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas izglītības attīstība. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 5 | R1.4.3. | Tūrisma pakalpojumu attīstība | Sadarbība tūrisma pakalpojumu attīstībā, tai skaitā piedāvājot tūrisma maršrutus abās pilsētās, integrētu informāciju par abām pilsētām. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 6 | R1.7.1. | Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība | Piesaistot starptautiskas nozīmes kultūras pasākumus Jūrmalai, ir nepieciešams veidot ciešu sadarbību ar kultūras institūcijām un uzņēmumiem Rīgā, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 7 | R1.8.2. | Konferenču un korporatīvo pasākumu nodrošināšanas pakalpojumu attīstība | Rīgā un Jūrmalā esošo konferenču un korporatīvo pasākumu sniegšanas uzņēmumu sadarbība, lai nodrošinātu veiksmīgu liela mēroga pasākumu norisi gan Jūrmalā, gan arī Rīgā, kopīgs pakalpojumu mārketings. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 8 | R1.9.1. | Jūrmalas un Rīgas tūristu karšu darbības koordinācija | Kopīgas Rīgas un Jūrmalas tūrista kartes izveide, kas sniegtu tūristiem sabiedriskā transporta, muzeju apmeklējuma u.tml. atlaides. | 2014 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 9 | R1.9.2. | Rīgas un Jūrmalas starptautiskais mārketings | Kopīga dalība starptautiskās izstādēs, veidojot kopīgu piedāvājumu. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 10 | R2.1.1., R3.8.1. | A10 autoceļa attīstība starp Rīgu un Jūrmalu | Kopīgas iniciatīvas, lai veicinātu valstij piederošā A10 autoceļa attīstību, jo īpaši uzlabojot ceļa posmu starp Ķemeriem un Jūrmalas caurlaižu punktu pie Priedaines, bezmaksas *Wi-Fi* zonas attīstība gar šo autoceļu. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 11 | R2.1.2., R3.8.1. | Rīgas – Jūrmalas veloceliņa attīstība | Rīgas – Jūrmalas veloceliņa (*EuroVelo 10* un *EuroVelo 13* posms) attīstība , marķēšana. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 12 | R2.1.3., R3.8.1. | Elektromobiļu ieviešana satiksmei starp Rīgu un Jūrmalu | Sabiedriskā transporta līdzekļu ar elektrisko piedziņu izmantošana satiksmei starp Rīgu un Jūrmalu pozitīvai abu pilsētu publicitātei un vides stāvokļa uzlabošanai. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 13 | R2.1.3., R3.8.1. | Rīgas – Jūrmalas dzelzceļa attīstība | Kopīgas iniciatīvas, lai veicinātu pasažieru dzelzceļa satiksmes modernizāciju starp Rīgu un Jūrmalu, tai skaitā piemērota augstuma peronu izbūvi, modernu vilciena sastāvu iegādi, ērtu informācijas pasniegšanas formātu. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 14 | R2.3.3., R3.8.1. | Rīgas – Jūrmalas pasažieru ūdens transporta sistēmas attīstība | Saskaņotu Lielupes un Daugavas ekspluatācijas noteikumu un attīstības plānu izstrāde, kopīgas pasažieru ūdens transporta sistēmas izveide. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 15 | R2.5.2. | Kopīgās notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | Jūrmalas austrumu daļas kanalizācijas tīkli ir pieslēgti Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Rīgai un Jūrmalai ir pastāvīgi jārisina jautājumi, kas saistīti ar šīs sistēmas uzturēšanu, tarifiem un attīstību. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 16 | R3.6.1. | Kopīga veselības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana | Attīstot Jūrmalu kā kūrortu, rekreācijas un atpūtas pilsētu, ir ļoti svarīgi nodrošināt augstas kvalitātes medicīniskos pakalpojumus negadījumu un saslimšanu gadījumos, tai skaitā informāciju svešvalodās. Šo pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešama sadarbība starp Rīgā un Jūrmalā esošajiem ārkārtas dienestiem un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 17 | R3.8.1. | Lielupes apsaimniekošana | Kopīgas darbības Lielupes apsaimniekošanai, tai skaitā plūdu draudu novēršanai Lielupes grīvas aizsērējuma rezultātā, infrastruktūras attīstība. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |

Darbības un pasākumi sadarbībai starp Jūrmalu un Jelgavu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Rīcības virziens | Nosaukums | Apraksts | Aptuvens izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija Jūrmalā |
| 1 | R1.6.2. | Jūrmala – jelgavnieku atpūtas un rehabilitācijas vieta | Pludmales infrastruktūras attīstība Jaunķemeru un Kauguru pludmalēs, tai skaitā ērtu, nelielu autostāvvietu izveide, lai veicinātu peldviesu piesaisti no Jelgavas, pārējās Zemgales un tuvējiem Lietuvas reģioniem. Pakalpojumu sniedzēju (ēdināšana, inventāra noma) attīstības plānošana un veicināšana Jaunķemeru un Kauguru pludmalēs. Informatīvo zīmju izvietošana Jelgavā un ceļā starp Jelgavu un Jūrmalu. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 2 | R1.6.3. | Jelgavas – Jūrmalas airēšanas maratona sacensību attīstība | Jauna, saistoša sporta pasākuma attīstība. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 3 | R2.1.1., R3.8.1. | P99 un P131 ceļu attīstība | Kopīgas iniciatīvas, lai veicinātu valstij piederošo P99 un P131 autoceļu attīstību starp Jelgavu un Ķemeriem. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 4 | R2.1.2. | Veloceliņa attīstība starp Rīgu un Jelgavu | Izvērtēt iespēju un pieprasījumu pēc veloceliņa starp Jelgavu un Ķemeriem un, pozitīva vērtējuma gadījumā, izveidot veloceliņu, t.sk. atbilstoši Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un teritorijas plānojumam. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 5 | R2.3.2. | Sabiedriskā transporta attīstība starp Jūrmalu un Jelgavu | Sabiedriskā transporta maršrutu izveide starp Jelgavu un Jūrmalu. | 2015 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 6 | R2.3.3., R3.8.1. | Jūrmalas – Jelgavas pasažieru ūdens transporta sistēmas attīstība | Saskaņotu Lielupes ekspluatācijas noteikumu un attīstības plānu izstrāde, kopīgas pasažieru ūdens transporta sistēmas izveide. | 2017 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 7 | R2.5.3. | Pretplūdu pasākumu koordinācija un veikšana Lielupes grīvā ar mērķi samazināt Lielupes plūdus | Koordinētas rīcības, novēršot abām pilsētām un citām pašvaldībām būtiskus plūdu riskus, kas saistīti ar uzskalojumiem Lielupes grīvā. | 2016 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 8 | R2.5.3. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un būvniecība aizsardzībai pret plūdiem | Pretplūdu hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un būvniecība atbilstoši teritorijas plānojumam. | 2018 | Jūrmalas pilsētas dome |
| 9 | R2.8.1. | Sadarbība Lielupes palieņu pļavu apsaimniekošanā | Kopīgas aktivitātes abās pilsētās esoša vērtīga biotopa apsaimniekošanā atbilstoši dabas aizsardzības plāniem. | pastāvīgi | Jūrmalas pilsētas dome |
| 10 | R3.2.2. | Sadarbība starp Bulduru dārzkopības tehnikumu un LLU | Izglītības iestāžu sadarbība, tai skaitā vērtējot iespēju attīstīt ar daiļdārzniecību un ainavu arhitektūru saistītas augstākās izglītības programmas Jūrmalas pilsētā. | atbilstoši darba tirgus pieprasījumam | Jūrmalas pilsētas dome |

# h) Investīciju plāns

Jūrmalas pilsētas investīciju plānā ir iekļauti visi pašvaldības investīciju projekti, kuri notiek pašlaik jeb vai kuri tiek plānoti noteiktā termiņā un kuriem ir apzināts nepieciešamais finansējuma apjoms, avoti, ieviešanas termiņš un atbildīgā institūcija.

Investīciju plāns tiek sagatavots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību, kādā sagatavojama un iesniedzama informācija Jūrmalas pilsētas pašvaldības investīciju plāna aktualizēšanai.

2013.gada decembrī plānā ietverti 112 projekti ar kopējo budžetu 215 518 800 LVL.

* Vidēja termiņa mērķim M1 „Kūrorts un tikšanās vieta” atbilst 15 projekti par kopējo summu 42 982 100 LVL (19,9% no investīciju plāna kopsummas);
* Vidēja termiņa mērķim M2 „Komunālā un transporta infrastruktūra” atbilst 48 projekti par kopējo summu 104 189 700 LVL (48,4% no investīciju plāna kopsummas);
* Vidēja termiņa mērķim M3 „Sociālā infrastruktūra” atbilst 49 projekti par kopējo summu 68 347 000 LVL (31,7% no investīciju plāna kopsummas).

| **N.p.k.** | **Projekta nosaukums** | **AP priori-tāte** | **Līdz 2013.g. veiktās investīcijas** | **2013** | | | | | | | | | | | | **2014** | | **2015** | | **2016 – 2020** | | **Projekta izmaksas KOPĀ** | | **Atbildīgā institūcija un kontaktper-sona** | **Piezīmes / skaidrojums** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanšu instrumenti** | | | | | | | | | | | |
| Pašvaldības budžeta līdzekļi | | Pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi | | | ES/ KPFI finansējums | Valsts finansējums | | Cits finansējums | | Kopā | |
|
|  |  |  | 12 454,6 | 6 040,4 | | 19 596,1 | | | 12 249,3 | 14,6 | | 1 106,5 | | 39 006,9 | | 30 675,5 | | 26 026,2 | | 107 355,5 | | 215 518,8 | |  |  |
| **01** | **PĀRVALDE (t.sk. projektēšana)** |  | 187,5 | | 85,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 85,0 | | 692,0 | | 998,0 | | 250,0 | | 2 212,5 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *1,5* | | *1,4* | | *0,0* | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* | | *0,2* | | *2,3* | | *3,8* | | *0,2* | | *1,0* |  |  |
| 1 | Domes ēkas Jomas ielā 1/5 aukstumapgādes izveide | 3 | 7,1 | | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | 317,1 | Būvniecības nodaļa | Izbūvēta aukstumapgādes sistēma Jūrmalas pilsētas domes ēkā Jomas ielā 1/5. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 7,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,1 |
| 2 | Ēkas Dubultu prospektā 1 lit.2 būvniecība | 3 | 83,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 543,0 | | 543,0 | | 0,0 | | 1 169,3 | Būvniecības nodaļa | Izbūvēta Jūrmalas pilsētas domes administratīvā ēka. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 83,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 83,3 |
| 3 | Datortehnika Jūrmalas pilsētas pašvaldības IT infrastruktūras darbības nodrošināšanai | 3 | 73,0 | | 55,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 55,0 | | 19,0 | | 45,0 | | 200,0 | | 392,0 | Informāti-kas nodaļa | Iegādāti datortehnikas komplekti un serveri JPD, Sociālais aprūpes centrs, Bāriņtiesa, Bibliotēku apvienība, Labklājības pārvalde, Muzejs, Pašvaldības policija, Jūrmalas kultūras centrs. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Pašvaldības datu pārraides tīkla izbūve (WiFi + optiskais tīkls) | **3** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | 80,0 | Informāti-kas nodaļa | Izbūvēts pašvaldības datu pārraides tīkls (WiFi + optiskais). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 |
| 5 | Administratīvo telpu remonts/ kapitālais remonts | 3 | 24,1 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 130,0 | | 30,0 | | 0,0 | | 204,1 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. - JPD telpu remonti; 2014.g. - JPD telpu attīstība (arhīvs, KAC, drošības sistēmas izveide). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | ĢIS sistēmas izstrāde | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 50,0 | Inženier-būvju un ģeodēzijas nodaļa | Izveidota ĢIS sistēma. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| **03** | **SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA (t.sk. projektēšana)** |  | 22,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 300,0 | | 382,0 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *0,2* | | *0,3* | | *0,0* | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* | | *0,1* | | *0,1* | | *0,1* | | *0,3* | | *0,2* |  |  |
| 1 | Videonovērošanas sistēmas izbūve | 3 | 22,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 80,0 | | 162,0 | Pašvaldības policija | Videonovērošanas sistēmas attīstība posteņos „Vaivari”, "Kauguri”, „Ķemeri”. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 |
| 2 | Jaunķemeru glābšanas stacijas projektēšana un būvniecība | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 220,0 | | 220,0 | Būvniecības nodaļa | Izstrādāts Jaunķemeru glābšanas stacijas projekts un veikta tā būvniecība. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 20,0 |
| **04** | **EKONOMISKĀ DARBĪBA (t.sk. projektēšana)** |  | 3 251,0 | | 1 297,0 | | 154,0 | 479,8 | | | 14,6 | | 25,0 | | 1 970,4 | | 4 052,8 | | 8 586,7 | | 40 657,0 | | 58 517,9 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *26,1* | | *21,5* | | *0,8* | *3,9* | | | *0,0* | | *2,3* | | *5,1* | | *13,2* | | *33,0* | | *37,9* | | *27,2* |  |  |
| 1 | Pasta izveide Ķemeros (Tukuma iela 30) | 3 | 69,0 | | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 79,0 |  | 2013.g. – pasta nodaļas iekārtošana, paredzot iespēju ēkā attīstīt arī citus sabiedriskos pakalpojumus, telpas sabiedriskiem pasākumiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 2 | Raiņa ielas rekonstrukcija (garantijas laika garantijas ieturējums) | 2 | 2 150,0 | | 190,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 190,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 340,0 | Būvniecības nodaļa |  |
| *t.sk. projektēšana* |  | 48,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 48,0 |
| 3 | Dzintaru pārvada rekonstrukcija | 2 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 700,0 | | 700,0 | | 0,0 | | 1 420,0 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēts Dzintaru pārvads. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 |
| 4 | Kļavu ielas rekonstrukcija | 2 | 31,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 500,0 | | 531,4 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēta Kļavu iela. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 31,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 31,4 |
| 5 | Dubultu satiksmes mezgla rekonstrukcija | 2 | 111,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 282,0 | | 1 282,0 | | 2 675,8 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēts Dubultu satiksmes mezgls, uzlabojot satiksmes drošību. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 111,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 111,8 |
| 6 | Tallinas ielas, Satiksmes ielas un Artilērijas ielas rekonstrukcija | 2 | 69,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 17,3 | | 1 800,0 | | 1 200,0 | | 3 087,2 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēts Tallinas ielas, Satiksmes ielas un Artilērijas ielas satiksmes mezgls. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 65,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 69,3 |
| *t.sk. īpašuma atpirkšana* |  | 4,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 13,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 17,9 |
| 7 | Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve | 2 | 2,6 | | 0,0 | | 154,0 | 479,8 | | | 14,6 | | 0,0 | | 648,4 | | 1 425,5 | | 1 194,7 | | 0,0 | | 3 271,2 | Būvniecības nodaļa | ERAF projekta ietvaros Izbūvēta Jūrmalas pilsētas tranzītiela P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela). |
| *t.sk. projektēšana* |  |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8 | Z.Meirovica prospekta rekonstrukcija | 2 | 50,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 750,0 | | 750,0 | | 1 550,8 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēts Z.Meirovica prospekts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 50,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,8 |
| 9 | Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā | 2 | 0,0 | | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 30,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 250,0 | | 380,0 | Būvniecības nodaļa | Izbūvējot regulējamas gājēju pārejas tiks uzlabota satiksmes drošība Jūrmalā, Uzstādot satiksmes intensitātes mērītāju tiks iegūti plūsmas intensitātes dati satiksmes plānošanai. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 |
| 10 | Jaunu ielu izbūve | 2 | 43,6 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 375,0 | | 668,6 | Būvniecības nodaļa | Izbūvētas jaunas ielas Jūrmalas pilsētā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 20,0 |
| 11 | Jaunas autostāvvietas izbūve | 2 | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | | 200,0 | | 380,0 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. – izbūvēta jauna autostāvvieta Rīgas ielā 6a. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 12 | Dzintaru koncertzāles maksas autostāvvietas uzlabošana | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | Dzintaru koncertzāle | Modernizēta Dzintaru koncertzāles maksas autostāvvietas autobarjera. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 13 | Ielu seguma kapitālais un kārtējais remonts | 2 | 564,9 | | 700,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 700,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 5 000,0 | | 8 264,9 | Būvniecības nodaļa | Ielu seguma kārtējais un kapitālais remonts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 14 | Grantēto ielu asfaltēšana | 2 | 90,0 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 2 500,0 | | 3 690,0 | Būvniecības nodaļa | Ielu seguma uzlabošana, t.sk. daļēji pēc Ūdenssaimniecības projekta II kārtas realizēšanas. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 15 | Iešpagalmu seguma remonts | 2 | 67,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 250,0 | | 467,0 | Būvniecības nodaļa | Iekšpagalmu seguma remonts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 16 | Jaundubultu autotilts | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 200,0 | | 200,0 | Būvniecības nodaļa | Veikta projektēšana jauna autotilta izbūvei pāri Lielupei, kas uzlabotu Jūrmalas sasniedzamību. |
| *t.sk. Ģeotehniskā izpēte/ projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 200,0 | | 200,0 |
| 17 | Veloceliņa tīkla attīstība Jūrmalas pilsētā | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 850,0 | | 1 000,0 | | 1 850,0 | Būvniecības nodaļa | Atjaunoti veloceliņi, kas atrodas pēc pirmās kāpas un kas izbūvēti cauri pilsētas teritorijai. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 18 | Aizsargbarjeras - viļņlauža celtniecība pie Lielupes ietekas jūrā (mols) | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Lielupes ostas pārvalde | Izbūvētas aizsargbarjeras-viļņlauži pie Lielupes ietekas jūrā, lai uzlabotu Jūrmalas sasniedzamību pa ūdeni, attīstītu ūdens tūrismu. |
| *t.sk. priekšizpēte/ projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 800,0 |
| 19 | Navigācijas zīmju uzstādīšana un uzturēšana Lielupes ostas teritorijā un Lielupē | 2 | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 150,0 | | 260,0 | Lielupes ostas pārvalde | Uzstādītas navigācijas zīmes Lielupes ostas teritorijā un Lielupē, saskaņā ar Lielupes izmantošanas noteikumiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 20 | Publiskas jahtu piestātnes būvniecība | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 000,0 | | 4 000,0 | Lielupes ostas pārvalde | Izbūvēta publiski pieejama jahtu piestātne pirms dzelzceļa tilta (iespējams kā PPP projekts). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 400,0 | | 400,0 |
| 21 | Lielupes ostas attīstības stratēģijas izstrāde | 2 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | Lielupes ostas pārvalde | Izstrādāta Lielupes ostas attīstības stratēģija. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 22 | ES un citas ārējās finanšu palīdzības projektu ieviešana | 3 | 0,0 | | 57,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 57,0 | | 100,0 | | 200,0 | | 3 000,0 | | 3 357,0 | Ekonomi-kas un attīstības nodaļa | Nodrošināts līdzfinansējums neparedzētiem projektiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **05** | **VIDE (t.sk. projektēšana)** |  | 2 687,2 | | 1 004,2 | | 0,0 | 9 480,9 | | | 0,0 | | 396,0 | | 10 881,1 | | 10 403,5 | | 1 027,6 | | 4 320,5 | | 29 319,9 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *21,6* | | *16,6* | | *0,0* | *77,4* | | | *0,0* | | *35,8* | | *27,0039* | | *33,9* | | *3,9* | | *4,0* | | *13,6* |  |  |
| 1 | Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana | 1 | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | 149,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | 149,9 | | 77,7 | | 284,5 | | 237,3 | | 751,4 | Ekonomi-kas un attīstības nodaļa | EK programmas LIFE+ projekts, kas paredz krasta kāpu nostiprināšanu un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšanu. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 |
| 2 | EST/LAT „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS” | 1 | 0,7 | | 2,4 | | 0,0 | 11,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | 14,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 14,9 | Ekonomi-kas un attīstības nodaļa | EST/LAT projekts. Ezeru ielas peldvietas labiekārtošana. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,7 |
| 3 | LIFE+ „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā” | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,8 | | 13,2 | | 13,2 | | 28,1 | Ekonomi-kas un attīstības nodaļa | LIFE+ projekts - plūdu novēršanas pasākumi. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Sabiedrisko tualešu konteineru noma un apsaimniekošana pludmalē un Jomas ielā | 2 | 174,0 | | 130,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | | 650,0 | | 1 214,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Uzstādīti 22 pārvietojami konteineri. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | Stacionāro tualešu konteineru izbūve | 2 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 720,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Izbūvētas stacionārās tualetes 2013.g. –Jaundubultu parkā; 2014.g. – Asaru parkā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un jaunu punktu izbūve | 3 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 40,0 | Inženier-būvju un ģeodēzijas nodaļa | Pilnveidots esošais ģeodēziskais tīkls un jaunu punktu izbūve. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 |
| 7 | Pašvaldības meliorācijas sistēmas atjaunošana | 2 | 1 028,5 | | 360,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 360,0 | | 350,0 | | 350,0 | | 1 750,0 | | 3 838,5 | SIA „Jūrmalas ūdens” | „Jūrmalas ūdens" pašvaldības meliorācijas sistēmas atjaunošana. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8 | Meliorācijas tehniskā apsekošana - ZM kadastram | 2 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 40,0 | Inženier-būvju un ģeodēzijas nodaļa | Veikta meliorācijas tehniskā apsekošana – ZM kadastram. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | Jūrmalas ūdenssaimniecī-bas attīstības projekts II kārta | 2 | 1 482,0 | | 0,0 | | 0,0 | 9 331,0 | | | 0,0 | | 346,0 | | 9 677,0 | | 9 554,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20 713,0 | SIA „Jūrmalas ūdens” | Ūdens sagatavošanas ietaišu (Kauguru, Jaundubultu, Dzintaru, Ķemeru) uzlabošana; Ūdens padeves maģistrālo tīklu būvniecība; Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un rehabilitācija dažādos pilsētas rajonos; Aku tamponāža; Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rehabilitācijas dažādos pilsētas rajonos. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 637,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 637,0 |
| 10 | SIA „Jūrmalas ūdens” ūdensvada un kanalizācijas izbūve | 2 | 0,0 | | 440,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 50,0 | | 490,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 750,0 | | 1 540,0 | SIA „Jūrmalas ūdens” | Izbūvēti ūdensvadi un kanalizācija 2013.g. – Buļļuciemā; 2014. – 2015.g. Mellužos – Asaros. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 |
| 11 | Ģeotermālā/ pirmsprojekta izpēte, zondēšanas kontrolurbums | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 420,0 | | 420,0 | Inženier-būvju un ģeodēzijas nodaļa | Ģeotermālā/ pirmsprojekta izpēte, zondēšanas kontrolurbums. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 80,0 |
| **06** | **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (t.sk. projektēšana)** |  | 1 180,8 | | 590,1 | | 6 239,7 | 286,5 | | | 0,0 | | 423,5 | | 7 539,7 | | 1 735,0 | | 1 072,7 | | 8 000,0 | | 19 528,2 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *9,5* | | *9,8* | | *31,8* | *2,3* | | | *0,0* | | *38,3* | | *19,3* | | *5,7* | | *4,1* | | *7,5* | | *9,1* |  |  |
| 1 | Autobusa pieturu nojumju izgatavošana un uzstādīšana | 2 | 23,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 36,0 | | 20,0 | | 100,0 | | 179,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Izgatavotas un uzstādītas autobusu pieturu nojumes pilsētā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | Solu remonts vai nomaiņa | 2 | 0,0 | | 17,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 17,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 75,0 | | 122,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Solu remonts vai nomaiņa Jaundubultu parkā, Dzintaru Mežaparkā un citos parkos. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | Kāpņu rekonstrukcija izejās uz jūru | 1 | 34,0 | | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 40,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 250,0 | | 484,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Kāpņu rekonstrukcija izejās uz jūru 2013.g. – Tirgoņu ielā; Vēlāk – konktordijas ielā, Konkordijas ielā; Kaiju ielā, Drustu ielā, Kr.Barona ielā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Celiņu (laipu) izgatavošana un izvietošana izejās uz jūru | 1 | 25,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 175,0 | | 290,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Celiņu (laipu) izgatavošana un izvietošana izejās uz jūru Madonas iela, Kļavu iela, Gaujas iela, Andreja iela, Vārpu iela. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | Pludmaļu labiekārtošana, pludmales inventāra nomas punkti | 1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 800,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Labiekārtotas pludmales un pludmales inventāra nomas punktu ierīkošana (glābšanas stacijās). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Pārģērbšanās kabīnes pludmalē | 1 | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Iegādātas un uzstādītas kopā pārģērbšanās kabīnes. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | Viengadīgo puķu trauku iegāde izvietošanai pie apgaismes stabiem | 2 | 5,0 | | 23,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 100,0 | | 174,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Iegādāti un uzstādīti viengadīgo puķu trauki pie apgaismes stabiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 8 | Saulessargu iegāde Dzintaru mežparkam | 2 | 0,0 | | 13,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 13,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 13,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Iegādāti saulessargi Dzintaru mežparkam. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | Strūklaku izbūve pilsētā | 2 | 0,0 | | 7,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 50,0 | | 77,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Izbūvētas strūklakas Mellužu parkā, Ķemeru skvērā u.c. pilsētā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 10 | Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts | 2 | 115,0 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 915,0 | Būvniecības nodaļa | Veikts pašvaldības dzīvojamā fonda remonts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11 | Mājokļu programma (Dīķu iela 30 ) | 2 | 144,0 | | 0,0 | | 6 239,7 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 6 239,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 000,0 | | 10 383,7 | SIA „Jūrmalas attīstības projekti” | Izbūvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju dzīvokļu rindas samazināšanai Jūrmalā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 144,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 144,0 |
| 12 | Ielu apgaismojuma ierīkošana Jūrmalas pilsētas neapgaismotajās ielās | 2 | 107,5 | | 62,6 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 62,6 | | 201,5 | | 133,7 | | 500,0 | | 1 005,3 | SIA „Jūrmalas gaisma” | Ierīkots apgaismojums Jūrmalas pilsētas neapgaismotajās ielās. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 8,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 14,3 | | 12,0 | | 0,0 | | 35,0 |
| 13 | Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija (saistībā ar „Latvenergo” renovāciju) | 2 | 63,7 | | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 30,0 | | 50,0 | | 40,0 | | 200,0 | | 383,7 | SIA „Jūrmalas gaisma” | Renovēti ielu apgaismošanas elektriskie tīkli sakarā ar AS „Latvenergo” veikto rekonstrukciju – elektrisko līniju uz koka stabiem demontāža. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 2,8 | | 2,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 2,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 0,0 | | 12,0 |
| 14 | Ielu apgaismošanas elektriskā tīkla renovācija | 2 | 47,7 | | 8,5 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 8,5 | | 90,3 | | 254,0 | | 350,0 | | 750,5 | SIA „Jūrmalas gaisma” | Renovēts Ielu apgaismošanas elektriskais tīkls. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,4 | | 8,5 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 8,5 | | 27,1 | | 8,2 | | 0,0 | | 44,2 |
| 15 | Apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija | 2 | 16,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 42,0 | SIA „Jūrmalas gaisma” | Kabeļu savienojumu skapju iznešana no privātas teritorijas un nomaiņa. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 1,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 |
| 16 | „Jūrmalas ūdens” – ūdensmērītāju mezglu izbūve un skaitītāju uzstādīšana | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 13,0 | | 13,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 0,0 | | 43,0 | PSIA „Jūrmalas ūdens” | Izbūvēti ūdensmērītāju mezgli un skaitītāji ūdens zudumu samazināšanai. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 17 | „Jūrmalas ūdens” – ūdensmērītāju mezglu izbūve un skaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokļu mājām | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 65,0 | | 65,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 165,0 | PSIA „Jūrmalas ūdens” | Izbūvēti ūdensmērītāju mezgli un skaitītāji ūdens zudumu samazināšanai daudzdzīvokļu mājām. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 18 | „Jūrmalas ūdens” – atmosfēras nokrišņu ietekme uz infiltrācijas procesiem sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklos | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 350,0 | | 150,0 | | 0,0 | | 514,0 | PSIA „Jūrmalas ūdens” | Samazināta Slokas NAI hidrauliskā slodze un samazināts pārsūknējamo notekūdeņu apjoms uz Daugavgrīvas NAI. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 19 | Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 90,2 | | | 0,0 | | 135,2 | | 225,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 225,4 | PSIA „Jūrmalas siltums” | ES projekts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 20 | Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (Šķeldas) kurināmo jaunbūve | 2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 196,3 | | | 0,0 | | 196,3 | | 392,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 392,6 | PSIA „Jūrmalas siltums” | ES projekts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 21 | Jauno Slokas kapu izbūve un labiekārtošana | 2 | 599,1 | | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 200,0 | | 600,0 | | 120,0 | | 800,0 | | 2 319,1 | Būvniecības nodaļa | Projekta 4.kārta 2013.g. ~300 tūkst.LVL, 2014.g. – 5.kārta ~300 tūkst.LVL, 6.kārta ~ 300 tūkst.LVL. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 15,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 35,5 |
| 22 | PSIA „Jūrmalas kapi” infrastruktūras attīstība | 2 | 0,0 | | 19,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 19,0 | | 54,0 | | 27,0 | | 100,0 | | 200,0 | SIA „Jūrmalas kapi” | 2013.g. Beberbeķu kapsētā – apbedījuma vietu iemērīšana un kartēšana, pakāpienu uz kapa vietām izbūve; Vēlāk – sētas izbūve Jaundubultu un Ķemeru kapsētā; meža ceļa gar Jaundubultu kapsētas malu projektēšana un izbūve; jaunu ūdens ņemšanas vietu izbūve Jūrmalas kapsētās. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **07** | **Veselība** |  | **0,0** | | **272,0** | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | **246,0** | | **518,0** | | **175,0** | | **0,0** | | **7 253,0** | | **7 946,0** |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | ***0,0*** | | ***4,6*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***22,2*** | | ***1,3*** | | ***0,6*** | | ***0,0*** | | ***6,8*** | | ***3,7*** |  |  |
| 1 | SIA „Jūrmalas slimnīca” būvobjekts – jaunbūve | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 334,0 | | 3 334,0 | PSIA „Jūrmalas slimnīca” | Tiks uzlabota medicīnisko pakalpojumu pieejamība un apstākļi pakalpojumu saņēmējiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 132,0 | | 132,0 |
| 2 | SIA „Jūrmalas slimnīca” sociālās mājas rekonstrukcija Bauskas iela 5a | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 189,0 | | 189,0 | PSIA „Jūrmalas slimnīca” | Izbūvēt sociālo māju, tiks uzlabota medicīnisko pakalpojumu pieejamība un apstākļi pakalpojumu saņēmējiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 12,4 | | 12,4 |
| 3 | PSIA „Kauguru veselības centrs"” infrastruktūras uzlabošana | 3 | 0,0 | | 169,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 31,0 | | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 200,0 | PSIA „Kauguru veselības centrs” | T.sk. ēkas fasādes siltināšana, lifta ierīkošana; diagnostikas iekārtas – ehokardiogrāfa iegāde, ugunsdrošas signalizācijas ierīkošana. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 4 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” infrastruktūras uzlabošana | 3 | 0,0 | | 103,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 180,0 | | 283,0 | | 160,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 443,0 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” | 2013.g. – no JPD divu liftu nomaiņa pansionātā un terapijas ēkās; no pašu līdzekļiem – ārējo siltumtrašu un ūdensvadu, kanalizācijas rekonstrukcija), terapijas ēkas kapitālais remonts un pārbūve; arhīva ēkas kapitālais remonts siltināšanai; morga jumta remonts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 |
| 5 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” stratēģiskās programmas daļas izstrāde un ekonomiskais pamatojums esošo ēku rekonstrukcijai un jaunas ēkas būvei | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” | Izstrādāta stratēģiskās programmas daļa un ekonomiskais pamatojums esošo ēku rekonstrukcijai un jaunas ēkas būvei. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” teritorijas labiekārtošana | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 15,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” | teritorijas asfalta seguma nomaiņa un bruģēšanas darbi; jauna žoga uzstādīšana teritorijai 120 m. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” pansionāta ēkas rekonstrukcija | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 730,0 | | 3 730,0 | PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” | Pansionāta piebūve un pansionāta ēkas bēniņu izbūve. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 305,0 | | 305,0 |
| **08** | **ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA** |  | 2 816,0 | | 1 902,6 | | 5 177,0 | 1 402,2 | | | 0,0 | | 16,0 | | 8 497,8 | | 8 610,3 | | 9 726,2 | | 33 640,0 | | 63 290,2 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *22,6* | | *31,5* | | *26,4* | *11,5* | | | *0,0* | | *1,5* | | *21,8* | | *28,1* | | *37,4* | | *31,3* | | *29,4* |  |  |
| 1 | Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prosp. 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka) | 3 | 19,3 | | 60,0 | | 800,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 860,0 | | 1 500,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | 3 379,3 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. – Mākslas skolas būvniecība, 2014.g. –Bibliotēkas būvniecība, 2015.g. – Mūzikas skolas un ielas būvniecība, labiekārtojums. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 19,3 | | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 79,3 |
| 2 | Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) restaurācija, Turaidas ielā 1 | 1 | 966,6 | | 0,0 | | 3 550,7 | 981,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 4 532,2 | | 3 663,9 | | 472,8 | | 0,0 | | 9 635,5 | Būvniecības nodaļa | Restaurēta Dzintaru koncertzāles Mazā zāle. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 243,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 243,6 |
| 3 | Dzintaru koncertzāles atklātā zāle | 1 | 7,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 16,0 | | 66,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 73,0 | PSIA „Dzintaru koncert-zāle” | Skatuves hidraulikas remonts, griestu balstu konstrukcijas krāsošana, taciņu remonts un dēļu grīdas maiņa kāpu zonā par pašu līdzekļiem. Mīksto krēslu iegāde 500 gab. par JPD līdzekļiem. |
| *t.sk. projektēšana* |  |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Jūrmalas Kultūras centra telpu, Jomas ielā 35, renovācija | 3 | 162,3 | | 740,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 740,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 903,2 | Būvniecības nodaļa | Rekonstrukcija, mēbeles un aprīkojums (mēbeles, pārvietojamā skatuve, lielās un mazās zāles krēsli, deju grīda un paklājs, flīģelis). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 6,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,3 |
| 5 | Kauguru kultūras nama rekonstrukcija | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 500,0 | | 500,0 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēts Kauguru kultūras nams. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Aspazijas mājas restaurācija Z.Meirovica prospektā 18/20 | 3 | 166,3 | | 11,7 | | 473,5 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 485,2 | | 136,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 788,4 | Būvniecības nodaļa | Restaurēta Aspazijas māja (Z.Meirovica prospektā 18/20). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 19,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,4 |
| 7 | Jūrmalas Motormuzeja izveide | 3 | 3,6 | | 12,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 12,0 | | 350,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 365,6 | Būvniecības nodaļa | Izveidots Jūrmalas Motormuzejs (zemes gabalā Raunas ielā). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 3,6 | | 12,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 12,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 15,6 |
| 8 | Majoru muižas kompleksa attīstība | 1 | 6,5 | | 192,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 192,0 | | 240,0 | | 0,0 | | 8 000,0 | | 8 438,5 | Ekonomi-kas un attīstības nodaļa | Majoru muižas kompleksa attīstība. |
| *t.sk. projektēšana* |  |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija | 1 | 74,0 | | 0,0 | | 352,9 | 420,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 773,5 | | 754,5 | | 575,4 | | 0,0 | | 2 177,4 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēts un renovēts Ķemeru parks un tā arhitektūra. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 57,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 57,9 |
| 10 | Ķemeru kūrorta poliklīnikas un sanatorijas atjaunošana | 1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 12 000,0 | | 12 000,0 | Būvniecības nodaļa | Atjaunota Ķemeru kūrorta poliklīnika un sanatorija. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11 | Mellužu parka renovācija | 1 | 167,5 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 267,5 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. teritorijas labiekārtošana (celiņu atjaunošana – bruģēšana). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 4,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,2 |
| 12 | Mellužu estrādes rekonstrukcija | 3 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 220,0 | Būvniecības nodaļa | Mellužu estrādes rekonstrukcija (projektēšana). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 |
| 13 | Atpūtas parku izveide Kauguros | 2 | 0,0 | | 160,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 160,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 160,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Atpūtas parka izveide Kauguros, z.g. Kauguri 2102. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 40,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 40,0 |
| 14 | Peldēšanas un futbola skolas skeitparka infrastruktūras attīstība | 3 | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 215,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 243,0 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. projektēšana; 2014.g. veco skeitparka rampu demontāža; jauna skeitparka izbūve (betona konstrukcijas); video novērošanas; apsardzes ēkas izbūve; 2015.g. strītbola laukuma un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 |
| 15 | Atpūtas laukumu izveide pašvaldības teritorijās | 2 | 140,0 | | 240,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 240,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 750,0 | | 1 530,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | Bērnu rotaļu laukumi (Lauku ielā 35; Skolas ielā 69A vai 69; Skolas ielā 35/37; Skolas ielā 67; Skolas ielā 15, 17); Sintētiskā seguma ieklāšana bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos; Rotaļu laukumu un Sporta aprīkojuma (trenažieru) uzstādīšana pludmalē un parkos (Priedainē; 5.līnijā; Mellužu parkā; Asaru parkā, Kauguri 2502 (Skolas iela 31b), Slokā). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 16 | Jūrmalas pilsētas muzeja infrastruktūras attīstība | 3 | 844,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 320,0 | | 654,0 | | 1 818,0 | Būvniecības nodaļa | T.sk. Pilsētas muzeja ēkas rekonstrukcija un Kultūrvēsturiskā fonda saglabāšana un Jūrmalas brīvdabas muzejā Bioloģisko tualešu uzstādīšana Jūrmalas brīvdabas muzejā; Administratīvās ēkas un izstāžu zāles būvniecība Jūrmalas brīvdabas muzejā, Tīklu ielā 1b. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 43,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 83,0 |
| 17 | Bibliotēku remonts/ kapitālais remonts | 3 | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 50,0 | | 90,0 | Būvniecības nodaļa | Jūrmalas bibliotēku infrastruktūras attīstība (t.sk. uzbrauktuvju ierīkošana, fasāžu un jumtu renovācija, telpu kosmētiskie remonti). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 18 | Kultūras, izklaides un sporta iestāžu remonts/kapitā-lais remonts | 3 | 35,0 | | 73,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 73,0 | | 125,0 | | 50,0 | | 250,0 | | 533,0 | Būvniecības nodaļa | Jūrmalas kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība – t.sk. JKC (afišas stendu renovēšana, lietus noteksistēmas pilnveidošana, noliktavu telpu izveide), Horna dārzā (Vēsturisko vārtu atjaunošana), Mākslinieku namā (elektroinstalācijas rekonstrukcija), Jūrmalas teātrī (iekštelpu un fasādes remonts). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 19 | Slokas sporta kompleksa infrastruktūras kapitālais remonts un attīstība | 3 | 223,9 | | 74,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 74,0 | | 10,0 | | 7 000,0 | | 7 000,0 | | 14 307,9 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. solu nomaiņa tribīnēs (30 tūkst.LVL); āra trenažieri (35 tūkst.LVL); kanalizācijas aku remonts (9 tūkst.LVL); 2014.g. tehniskā projekta pārskaņošana; pēc 2015.g. rekonstrukcija. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 219,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 229,3 |
| 20 | Majoru sporta laukuma infrastruktūras attīstība | 3 | 0,0 | | 136,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 136,0 | | 60,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 196,0 | Būvniecības nodaļa | Tribīņu renovācija (2.kārta); stacionārā ledus laukuma izbūve, pieslēdzoties pie esošajiem saldēšanas kompresoriem; Stacionārā ledus laukuma tehnoloģijas tehniskais projekts. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 |
| 21 | Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta | 3 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 140,0 | | 68,0 | | 26,0 | | 254,0 | Būvniecības nodaļa | 2013.gadā Vides objekts „Raiņa priedes" projektēšana; Vēlāk tā uzstādīšana un Akas ielas (Aspazijas takas) labiekārtošana; Aspazijas un Raiņa vietu/objektu vienotas informatīvo plākšņu un norāžu sistēmas izveide un uzstādīšana Jūrmalā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20,0 |
| 22 | Konferenču centra izveide | 1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 000,0 | | 4 000,0 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa | Izveidots Konferenču centrs. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 23 | Zemūdens Arheoloģijas centra izveide | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 410,0 | | 410,0 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa | Izveidots Zemūdens Arheoloģijas centrs. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **09** | **IZGLĪTĪBA** |  | 1 215,0 | | 819,2 | | 6 267,4 | 600,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7 686,6 | | 4 525,0 | | 4 545,0 | | 12 885,0 | | 30 856,6 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām(%)* |  | *9,8* | | *13,6* | | *32* | *4,9* | | | *0,0* | | *0,0* | | *19,7* | | *14,8* | | *17,5* | | *12,0* | | *14,3* |  |  |
| 1 | Bērnudārza celtniecība un inženiertīklu ierīkošana Ķemeros | 3 | 761,6 | | 0,0 | | 1 500,2 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 261,8 | Būvniecības nodaļa | Uzbūvēts jauns bērnudārzs Ķemeros (Tukuma ielā 9). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 61,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 61,6 |
| 2 | Ķemeru vidusskolas renovācija/ rekonstrukcija | 3 | 33,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 050,0 | | 3 083,5 | Būvniecības nodaļa | Ķemeru vidusskolas renovācija/ rekonstrukcija Tukuma ielā 8/101. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 33,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 83,5 |
| 3 | Lielupes vidusskolas rekonstrukcija | 3 | 86,5 | | 0,0 | | 3 300,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3 300,0 | | 2 700,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 086,5 | Būvniecības nodaļa | Lielupes vidusskolas rekonstrukcija 2.kārtās (t.sk. sporta zāles būvniecība). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 86,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 86,5 |
| 4 | Jaundubultu vidusskolas kapitālais remonts un rekonstrukcija | 3 | 101,9 | | 54,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 54,0 | | 0,0 | | 1 920,0 | | 1 280,0 | | 3 355,9 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. logu maiņa; bojāto āra flīžu nomaiņa; Rezerves izejas durvis, kāpnes – remonts. Pēc 2015.g. iestādes rekonstrukcija 3.kārtās. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 32,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 37,8 |
| 5 | Kauguru vidusskolas kapitālais remonts | 3 | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,0 | Būvniecības nodaļa | 2013.g. logu nomaiņa, asfalta seguma remonts skolas teritorijā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionā-lās sporta halles projektēšana un celtniecība | 3 | 0,2 | | 40,0 | | 800,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 840,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 040,2 | Būvniecības nodaļa | Veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,2 | | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 40,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 40,2 |
| 7 | Jūrmalas Alternatīvās skolas, pirmskolas un metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība | 3 | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | | 2 050,0 | Būvniecības nodaļa | Projektējamā būve būs trīs izglītības struktūrvienību apvienojums vienā ēkā (3800 m2), kas ļaus attīstīties mācību un metodiskajam darbam. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 |
| 8 | Izglītības iestāžu kapitālais remonts | 3 | 0,0 | | 281,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 281,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 2 000,0 | | 3 281,0 | PSIA „Jūrmalas Namsaim-nieks” | Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | Bērnudārza „Rūķītis” jaunās ēkas celtniecība | 3 | 0,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 930,0 | | 1 930,3 | Būvniecības nodaļa | Izbūvētas jaunas telpas Bērnudārzā „Rūķītis” Piebalgas ielā 2, Dzintaros. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 30,0 | | 30,3 |
| 10 | Datortehnikas komplekti izglītības iestādēm | 3 | 231,0 | | 44,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 44,2 | | 25,0 | | 25,0 | | 125,0 | | 450,2 | Informāti-kas nodaļa | Iegādāti datortehnikas komplekti izglītības iestādēm (t.sk. serveri). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas skolās II kārta | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 667,2 | 600,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 267,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 267,2 | Ekonomi-kas un attīstības nodaļa | KPFI projekts, kura ietvaros paaugstināta energoefektivitāte Peldēšanas un futbola skolā, Mežmalas vidusskolā. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 12 | Bērnu rotaļu laukumu izveide pirmsskolas izglītības iestādēs | 3 | 0,0 | | 270,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 270,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 970,0 | Pilsētsaim-niecības un labiekārto-šanas nodaļa | 9 pirmsskolas izglītības iestādes (t.sk. sintētiskā seguma ieklāšana); aptuveni 15 nojumju izbūve (100 tūkst.LVL). |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 13 | Kūrorta inovācijas un pētniecības centra izveidošana | 1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa | Izveidots Kūrorta inovācijas un pētniecības centrs. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 14 | Tūrisma augstskolas filiāles izveide | 1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa | Izveidota Tūrisma augstskolas filiāle, kurā būtu kurortoloģijas novirziens. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **10** | **SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA** |  | 1 095,2 | | 50,3 | | 1 758,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 808,3 | | 462,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 3 465,5 |  |  |
|  | *Īpatsvars no kopējām investīcijām* |  | *8,8* | | *0,9* | | *9,0* | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* | | *4,7* | | *1,5* | | *0,2* | | *0,0* | | *1,6* |  |  |
| 1 | Ēkas rekonstrukcija ar funkcijas maiņu par sociālo dzīvojamo ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā Skolas ielā 44, Jūrmalā | 3 | 1 084,7 | | 0,0 | | 408,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 408,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 492,7 | Būvniecības nodaļa | Rekonstruēta ēka ar funkcijas maiņu par sociālo dzīvojamo ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā Skolas ielā 44. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 19,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,7 |
| 2 | Pašvaldības iestādes „Sprīdītis” rekonstrukcija | 3 | 4,6 | | 15,3 | | 600,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 615,3 | | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 019,9 | Būvniecības nodaļa | Pašvaldības iestādes „Sprīdītis” rekonstrukcija. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 4,6 | | 15,3 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 15,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 19,9 |
| 3 | PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ēku rekonstrukcija | 3 | 5,9 | | 0,0 | | 750,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 750,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 755,9 | Būvniecības nodaļa | T.sk. telpu renovācija grupu dzīvokļos (Dūņu ceļš 2); ēdnīcas bloka un guļamkorpusa renovācija Strēlnieku prospektā 38. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 5,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,9 |
| 4 | Mājas Raiņa iela 62, Jūrmalā, gala sienu siltināšana | 3 | 0,0 | | 35,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 35,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 35,0 | Būvniecības nodaļa |  |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | Labklājības pārvaldes infrastruktūras attīstība | 3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 62,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 162,0 | Būvniecības nodaļa | Labklājības pārvaldes ēkas infrastruktūras attīstība. |
| *t.sk. projektēšana* |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 |

# III. Uzraudzība

Lai veiksmīgi īstenotu Jūrmalas pilsētas attīstības programmu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir jāizveido un konsekventi jāievieš attīstības programmas uzraudzības sistēma. Šīs sistēmas mērķi ir:

* Sekot līdzi Jūrmalas pilsētas attīstības rezultatīvo rādītāju izmaiņām, novērtēt pilsētas attīstību;
* Analizēt šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi;
* Sekot līdzi attīstības programmas investīciju plāna izpildei;
* Aktualizēt attīstības programmas investīciju plānu un sekot līdzi tā izpildei;
* Aktualizēt rīcības plānu un sekot līdzi tā izpildei;
* Informēt par attīstības plāna ieviešanas gaitu pilsētas politiķus, nevalstiskās organizācijas un pārējo sabiedrību.

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam ieviešanu nodrošina Jūrmalas pilsētas dome, kas ar rīkojumu izveido attīstības programmas uzraudzības darba grupu un ieceļ atbildīgo darba grupas vadītāju, kā arī nozīmē attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādātāju.

### Uzraudzības darba grupa

Uzraudzības darba grupu sasauc Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

Uzraudzības darba grupas pienākumi ir:

* Attīstības programmas ieviešanas uzraudzība atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem, investīciju plānam, rīcības plānam un rezultatīvajiem rādītājiem;
* Investīciju plāna un rīcības plāna ieviešanas koordinēšana, iesaistot atbildīgos speciālistus un partnerus;
* Konceptuālu lēmumu pieņemšana un priekšlikumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domei par attīstības programmas grozījumiem un/vai tās aktualizāciju;
* Uzraudzības ziņojuma apstiprināšana;
* Sabiedrības, lēmuma pieņēmēju un citu ieinteresēto pušu nodrošināšana ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Uzraudzības darba grupas sēdēs var tikt pieaicināti pašvaldības speciālisti, struktūrvienību vadītāji, u.c. personas, kas var sniegt nepieciešamo informāciju par investīciju plāna un rīcības plāna ieviešanu.

Uzraudzības darba grupas sanāksmes notiek vismaz reizi gadā, plānojot pašvaldības nākamā gada budžetu, lai aktualizētu attīstības programmas investīciju plānu un veiktu citas nepieciešamās korekcijas.

### Attīstības programmas uzraudzības ziņojumi

Jūrmalas pilsētas dome lēmumu par attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju pieņem, pamatojoties uz uzraudzības darba grupas lēmumu.

Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs tiek nozīmēts ar domes lēmumu, nodrošinot izstrādātājam tiesības pieprasīt un saņemt uzraudzības ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no pašvaldības iestādēm un citiem informācijas avotiem.

Ik gadu tiek aktualizētas šādas attīstības programmas sadaļas:

* Pašvaldības publiskajā gada pārskatā tiek iekļauti aktuālie **teritorijas attīstības** **rezultatīvo rādītāju** dati, salīdzinot šos rādītājus ar iepriekšējo gadu rezultātiem;
* Līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek sagatavota **aktualizētā investīciju plāna** redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunie projekti un izmaiņas iepriekš iekļautajos projektos;
* Līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek sagatavota arī **aktualizētā rīcības plāna** redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunās darbības un pasākumi, un izmaiņas iepriekš iekļautajā informācijā.

Aktualizētās attīstības programmas sadaļas tiek akceptētas uzraudzības darba grupas sēdē.

Reizi trīs gados (pirmo reizi – 2016.gadā) tiek sagatavots attīstības programmas uzraudzības ziņojums ar šādu saturu:

* **Ievads** (uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie).
* **Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums** (ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem, izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz pilsētas attīstību, investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par finanšu izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu).
* **Tematiskais izvērtējums** (atsevišķu nozaru vai, ja nepieciešams, tematisko jautājumu izvērtējums).
* **Secinājumi** (galvenie izaicinājumi un iespējas pilsētas turpmākai attīstībai, rekomendācijas attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai).
* **Priekšlikumi** (priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, ieviešanas vai uzraudzības sistēmas pilnveidošanai).
* **Izmantotie informācijas avoti**.

### Attīstības programmas aktualizācijas nosacījumi

Ja attīstības programmas aktualizācija tiek veikta ikgadējā aktualizācijas procesa ietvaros, t.i., ja tiek aktualizēts rīcības plāns, tai skaitā investīciju plāns, Jūrmalas pilsētas domes lēmums par attīstības programmas aktualizāciju nav nepieciešams.

Domes lēmums par attīstības programmas aktualizāciju ir nepieciešams gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas attīstības programmas stratēģiskajā daļā.

Nevar veikt attīstības programmas gala termiņa izmaiņas.

# IV. Sabiedrības līdzdalība

attīstības programmas izstrādē

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrāde uzsākta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 20.10.2011. sēdes lēmumu Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrādes uzsākšanu”.

Attīstības programmas izstrāde ir notikusi, pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju, kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem šādos etapos:

### Publikācijas

Informācija par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika publicēta mājas lapā [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv) un „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā” 2012.gada janvārī (Nr.2. (13)).

Paziņojumos tika iekļauta informācija par to, kāda ir attīstības programmas loma, par tās izstrādes procesu, par plānotajiem pasākumiem. Tika sniegta arī kontaktinformācija, kur vērsties ar jautājumiem vai priekšlikumiem.

Jūrmalas pilsētas mājas lapā [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv) tika izveidota īpaša sadaļa informācijai, rakstiem un diskusijām par attīstības programmu un Jūrmalas attīstību. Sadaļā sniegta informācija par attīstības programmas dokumenta statusu un mērķiem, aktuālā programmas redakcija, iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi, kā arī veidlapa iesniegumiem.

Turklāt mājas lapā [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv), kā arī „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā” (2012.gada 26.aprīlī un 17.maijā) tika publicēta virkne rakstu, rosinot jūrmalniekus iesaistīties diskusijā par pilsētas attīstību.

### Aptauja

2012.gada aprīlī – maija sākumā attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta Jūrmalas iedzīvotāju aptauja, kopā aptaujājot 300 iedzīvotājus viņu dzīves vietās. Aptaujājamie iedzīvotāji tika rūpīgi atlasīti tā, lai būtu pārstāvētas visas sociālās grupas un visas Jūrmalas apkaimes proporcionāli iedzīvotāju skaitam tajās. Aptaujas anketas aizpildīja aptaujas veicēji (sk. aptaujas anketu pielikumā Nr.5.).

Ņemot vērā atšķirīgo pilsētvidi, aptaujas datu analīzē tika nodalīti iedzīvotāji Kauguros un Slokā (146 aptaujātie) no pārējās Jūrmalas iedzīvotājiem (154 aptaujātie).

Aptaujā tika iekļauti 16 jautājumi par iedzīvotāju apmierinātību ar Jūrmalas attīstību, Jūrmalas pašvaldības dienestu darbu, vēlamo uzņēmējdarbības attīstības virzienu, kā arī jautājumi par pašu aptaujājamo.

Šāda aptauja uzskatāma par ļoti vērtīgu instrumentu pilsētas attīstības plānošanai un to ir ieteicams atkārtot aptuveni reizi divos gados, pēc iespējas nemainot jautājumus un aptaujas veikšanas metodiku.

### Darba grupu diskusijas

Attīstības programmas izstrādes gaitā notika vairākas darba grupu sanāksmes.

* 2012.gada 13.janvārī Jūrmalas domes vadība un atbildīgo iestāžu vadītāji tika iepazīstināti ar attīstības programmas nozīmi un izstrādes procesu, tika pieņemts lēmums par izstrādes laika grafiku.
* 2012.gada 26.martā Jūrmalas domes vadība un atbildīgo iestāžu vadītāji tika iepazīstināti ar ziņojumu par sabiedrības līdzdalības aktivitātēm, tika pieņemts lēmums par turpmākajām sabiedrības līdzdalības aktivitātēm un aptaujas veikšanu.
* 2012.gada 30.maijā – tikšanās ar Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi, kura tika iepazīstināta ar programmas izstrādes gaitu, esošās situācijas analīzes ietvaros iegūto informāciju un pilsētas attīstības tendencēm. Notika diskusija par veidiem, kā pilsētā stimulēt uzņēmējdarbības attīstību.
* 2012.gada 21.jūnijā Jūrmalas domes vadība un atbildīgo iestāžu vadītāji tika iepazīstināti ar programmas izstrādes gaitu, esošās situācijas analīzes ietvaros iegūto informāciju un pilsētas attīstības tendencēm. Notika diskusija par galvenajiem akcentiem un prioritātēm turpmākajai pilsētas attīstībai.

### Seminārs „Jūrmalas pašreizējās situācijas analīze un SVID novērtējums”

Pašreizējās situācijas izpētes un analīzes procesa ietvaros 2012.gada 11.maijā Jūrmalas pilsētas domes ēkā notika seminārs „Jūrmalas pašreizējās situācijas analīze un SVID novērtējums”, kurā piedalījās 17 dalībnieki: Jūrmalas pašvaldības amatpersonas, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji.

Semināra ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Jūrmalas pašreizējās situācijas analīzes sākotnējiem rezultātiem.

Turpinājumā norisinājās diskusija, lai izzinātu semināra dalībnieku viedokli par galvenajiem izaicinājumiem, ar kādiem pašlaik saskaras Jūrmala. Pēc izaicinājumu identificēšanas dalībnieki tika dalīti trīs grupās (uzņēmējdarbība, infrastruktūra un sociālais sektors), lai tuvāk analizētu katra sektora būtiskākos izaicinājumus un balsotu par tiem, kuri būtu jārisina prioritārā kārtā.

Zemāk uzskaitīti identificētie izaicinājumi katrā no sektoriem, iekavās norādot, cik balsu ieguva tie izaicinājumi, kurus būtu jārisina prioritārā kārtā.

Uzņēmējdarbība

* uzņēmējdarbības / pakalpojumu sniegšanas vietas nav attīstītas visā pilsētā (4)
* netiek atbalstīta videi draudzīga uzņēmējdarbība (2)
* iznīkst kurortoloģija (1)
* nepietiekama sadarbība ar citām kūrorta pilsētām (1)
* netiek plānota attīstība vietās, kur ir grausti
* neattīstās privātās pansijas
* nepareiza pilsētas mārketinga stratēģija
* nepietiekami attīstās medicīniskie / kūrortu medicīnas centri
* nav investoru piesaistes mehānisma
* nav attīstīta infrastruktūra gar Lielupi
* nav attīstīta infrastruktūra gar jūru
* ražošana netiek pietiekami atbalstīta ar nodokļu palīdzību

Infrastruktūra

* nav attīstīts ūdens transports (4)
* pilsētas publiskā telpa nav tūrismam draudzīga (3)
* nav attīstīta infrastruktūra gar Lielupi (3)
* nav attīstīta infrastruktūra gar jūru (2)
* sabiedriskais transports nav tūristiem draudzīgs (2)
* tiek aizbūvētas „zaļās teritorijas” (1)
* daudz graustu – to īpašniekus nesoda (1)
* netiek attīstīti jauni koncertu / izklaides / kultūras objekti (1)
* trūkst veloceliņu (1)
* būvniecības politika pilsētā ir nekonsekventa (1)
* trūkst sabiedrisko centru / publiskās telpas ārpus Majoriem (1)
* neizmanto alternatīvus enerģijas ieguves avotus
* Dzintaru koncertzāle neattīstās pietiekami ātri
* pašvaldībai nav zemes īpašumu nozīmīgu objektu attīstībai
* sarūk publiskā telpa
* netiek apsaimniekotas valstij piederošās teritorijas
* trūkst videi draudzīgas infrastruktūras

Sociālais sektors

* nav profesionālās izglītības kurortoloģijas / viesnīcu / ārstniecības jomās (3)
* pārāk augsti infrastruktūras maksājumi gan Kauguros, gan Slokā
* nepietiekama skolotāju kvalifikācija, zema izglītības kvalitāte (1)
* nav sadarbības ar universitātēm kurortoloģijas attīstībai

Semināra rezultāti tika izmantoti, nospraužot Jūrmalas pilsētas attīstības mērķus, prioritātes un rīcības virzienus, kā arī veidojot rīcības plānu.

### Seminārs „Jūrmalas attīstības prioritātes un mērķi”

Izstrādājot attīstības programmas stratēģisko daļu, 2012.gada 5.jūlijā tika organizēts seminārs „Jūrmalas attīstības prioritātes un mērķi”, aicinot tajā piedalīties pašvaldības politiķus, speciālistus, iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kaimiņu pašvaldību pārstāvjus un citus speciālistus.

Seminārs notika Jūrmalas pilsētas domes ēkā, un tajā piedalījās 29 jūrmalnieki.

Semināra gaitā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar Jūrmalas pašreizējās situācijas izpētes un analīzes rezultātiem. Dalībniekiem tika piedāvāti šādi trīs Jūrmalas pilsētas attīstības scenāriji laika posmam līdz 2020.gadam:

1. „Parasta pilsēta”

* **Mērķis:** veidot jūrmalniekiem komfortablu dzīves vidi
* **Potenciāls:** vidēja lieluma pilsēta, patīkama pilsētvide, Rīgas tuvums
* **Ieguldījumi:** nepieciešamie ceļi un ielas, komunālā saimniecība, izglītības, kultūras un sociālās iestādes, rūpniecība
* **Konkurenti:** pārējās republikas pilsētas un pārējās Pierīgas pašvaldības
* **Ieguvumi:** nav īpašu izmaiņu, stabili rūkošs iedzīvotāju skaits
* **Trūkumi:** nav izmantotas iespējas, ko Jūrmalai un visas Latvijas ekonomikai sniedz pilsētas īpašie kūrortresursi

1. „Ekskluzīva dzīvesvieta”

* **Mērķis:** veidot ekskluzīvu dzīves vidi, kas vilina arī citu valstu turīgākos pilsoņus
* **Potenciāls:** atrašanās Eiropas Savienībā, jūra, lidostas un dzelzceļa tuvums, pievilcīga dzīves vide, Rīgas tuvums
* **Ieguldījumi:** galvenokārt austrumu daļā un jūras pusē: ielas un ceļi, komunālā un sociālā infrastruktūra, mārketings
* **Konkurenti:** Londona? Pilsētas pie Vidusjūras?
* **Ieguvumi:** lielāki nodokļu ieņēmumi? pieaugošs iedzīvotāju skaits? darba vietas un sakopta pilsētvide?
* **Trūkumi:** pieaugoša ieņēmumu nevienlīdzība, pilsētas sadalīšanās turīgajās un mazturīgajās daļās, konflikts ar kūrorta attīstības mērķiem

1. „Starptautisks kūrorts”

* **Mērķis:** veidot starptautiski atpazīstamu kūrortu
* **Potenciāls:** rekreācijas un balneoloģiskie resursi, atrašanās Eiropas Savienībā, lidostas un dzelzceļa tuvums, pievilcīga vide, Rīgas tuvums
* **Ieguldījumi:** galvenokārt Ķemeros un jūras pusē: ielas un ceļi, komunālā un sociālā infrastruktūra, izglītība, mārketings
* **Konkurenti:** citi Baltijas jūras krasta kūrorti
* **Ieguvumi:** darba vietas, lielāki nodokļu ieņēmumi, atraktīva pilsētvide
* **Trūkumi:** ilgtermiņa ieguldījumi ar lēnu atdevi, konflikts ar „ekskluzīvas dzīvesvietas” un, mazākā mērā, „parastas pilsētas” attīstības mērķiem

Semināra dalībnieki vērtēja, kādi ieguldījumi prioritāri jāveic katra scenārija īstenošanai, kāds pilsētai no tā būs ieguvums, kā arī scenārija priekšrocības un trūkumus. Dalībnieki atzīmēja, ka katram scenārijam ir savi trūkumi un priekšrocības un Jūrmalai nav jāizvēlas tikai viens no tiem, bet jātiecas apvienot scenāriju priekšrocības.

Balsojot par vēlamajiem attīstības scenārijiem, balsis sadalījās šādi: 2 – parasta pilsēta; 2 – ekskluzīva dzīvesvieta; 14 – starptautisks kūrorts.

Semināra rezultāti tika izmantoti, nospraužot Jūrmalas pilsētas attīstības mērķus un prioritātes.

### Attīstības programmas publiskā apspriešana

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas publiskā apspriešana notika laika posmā no 2013.gada 14.janvāra līdz 15.februārim. Uzsākot dokumenta projekta publisko apspriešanu, Jūrmalas mājaslapā [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv) tika publicēts paziņojums (21.12.2012.). Paziņojums 2013.gada 10.janvārī tika publicēts arī Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Notika četras publiskās apspriešanas sanāksmes:

* Lielupes vidusskolā 24.01.2013. (11 dalībnieki);
* Kauguru Kultūras namā 29.01.2013. (13 dalībnieki);
* Ķemeru vidusskolā 31.01.2013. (15 dalībnieki);
* Jūrmalas pilsētas domē 05.02.2013 (22 dalībnieki).

*(Publiskās apspriešanas sanāksmes protokolus skatīt 6. pielikumā)*

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas aktualizētās I redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2013.gada 26.jūlija līdz 4.septembrim. Ar dokumenta projektu tika nodrošināta iespēja iepazīties Jūrmalas pilsētas domē, kā arī pašvaldības mājas lapā – [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv), tika publicēts paziņojums. Notika viena publiskās apspriešanas sanāksme 2013.gada 14.augustā.

Sabiedrisko apspriešanu laikā saņemtie komentāri un priekšlikumi tika iekļauti attīstības programmā.

*(Sabiedrības un institūciju iebildumus un priekšlikumus skatīt 7. un 8.pielikumos.)*

1. *Pie nosacījuma, ka indeksa aprēķina metodika saglabājas nemainīga.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Pieaugumu nosaka arī tautas skaitīšanas rezultātā veicamās datu korekcijas. [↑](#footnote-ref-2)